| בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים |  |
| --- | --- |
| עת"מ 3593-02-18 משה ואח' נ' הוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות ואח' תיק חיצוני: |  |

| בפני | כבוד השופטת דנה כהן-לקח |  |
| --- | --- | --- |
| עותרים |  | 1.אור משה 2.אורי אבלס 3.אוויה אבלס 4.אורי נפתלי 5.איזבל סטוקר 6.אייל גולדנר 7.קרן גולדנר 8.איתן קוברסקי 9.אלון ויג 10.גיא דנון 11.דורון שפע 12.חיים מנדל שקד 13.טלי כהן 14.אהוד כהן 15.יוסי סוויסה 16.יורם אליאשר 17.יצחק רביחיא 18.מויש ברדיצ'ב 19.מנשה נחום 20.משה אשד 21.נטלי שחף 22.עליזה ויג 23.ענבר קרסני 24.אורי גיא 25.ענת כנפו 26.פלורנס בראון 27.פנינה איצקוביץ 28.רוית בן מאיר 29.רחל אולמן 30.רחל מתיתיהו 31.שגיא גז 32.תומר לשם 33.עמיר אריהן 34.אליוט בראון 35.מרשה שבירו 36.הייקה אהרונוף 37.יניב משען 38.גד אנג'ל 39.רם אהרונוף 40.אייל בן אלי 41.בן ענבר אופק ע"י ב"כ עו"ד חגי קלעי ועו"ד חיה ארז |
| נגד |  |  |
| משיבים |  | 1.הוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות 2.פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות 3.משרד התחבורה/המשרד הראשי ע"י ב"כ עו"ד תומר פרידמן 4.מקורות חברת מים בע"מ ע"י ב"כ עו"ד מאיה אשכנזי 5.הקרן הקיימת לישראל ע"י ב"כ עו"ד אמיר ביידא 6.מועצה אזורית מטה יהודה ע"י ב"כ עו"ד גל אוהב ציון 7.מועצה מקומית הר אדר ע"י ב"כ עו"ד גלעד רוגל 8.מועצה מקומית אבו גוש ע"י ב"כ עו"ד עודד אפיק ועו"ד גלי זהבי |

חקיקה שאוזכרה:

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 - גירסא ללא שירטוטים: סע'  1, 16(19), 16(א), 20., 20(ג), 20א, 20א(ג), ש 20א(ד), (ה)

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965: סע'  6ב, 6ב(ב)(1), 76ב(א)

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016: סע'  56(ד)(1), 60(א)

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 - לא מרובדות

תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000: סע'  11(א), 11(ד)

ספרות:

י' זמיר, הסמכות המינהלית

שרית דנה ושלום זינגר, דיני תכנון ובנייה (2015)

מיני-רציו:

* נדחתה עתירה כנגד רישיון לכריתה ולהעתקה של עצים וכנגד חידוש היתר בנייה לצורך הקמת בריכה לאגירת מים בהתאם לתכנית תשתית לאומית.

* תכנון ובנייה – היתר בנייה – חידושו

* משפט מינהלי – תכנון ובנייה – היתר בנייה

.

עתירה לביטול רישיון לכריתה ולהעתקה של עצים שניתן על ידי פקיד היערות ולבטל חידוש היתר בנייה שניתנו למשיבה 4 לצורך הקמת בריכה לאגירת מים ביער המורים בהתאם לתכנית תשתית לאומית.

.

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה ופסק:

דין העתירה כנגד תוקף רישיון הכריתה וההעתקה להידחות. במסגרת קביעת תנאים בהיתר בנייה, מוסמכת רשות רישוי לקבוע גם תנאים לתחילת עבודות ביצוע בהתאם להיתר. לכן, בעת הגשת בקשתה של מקורות לרישיון כריתה והעתקה, היה בידיה היתר בנייה תקף שחוּדש ובהתחשב בכך, צדק פקיד היערות כאשר קבע כי הוצג לו היתר בנייה בתוקף. החלטות פקיד היערות התקבלו על-בסיס שיקולים רלוונטיים, לאחר בחינה עדכנית של מצב הדברים בשטח, ובעקבות מלאכת איזון עם צרכי הבינוי בהתאם לתכנית תשתית לאומית שאושרה כדין. בהתאם לתקנה 20א(ג) לתקנות התכנון והבניה לפי נוסחה בעת הרלוונטית, נדרשים "טעמים מיוחדים שיירשמו" כדי לחדש תוקף של היתר בנייה לשנה שלישית נוספת, אם ההיתר פקע. אין עילה להתערב בהחלטת רשות הרישוי כי מתקיימים טעמים מיוחדים להארכה שלישית של היתר הבנייה לבריכת המורים. העותרים לא הצביעו על מקור המבסס חובה לשמיעת טענותיהם לפני רשות הרישוי טרם קבלת החלטה בבקשת חידוש היתר הבנייה שתואם תכנית תשתית לאומית ומכל מקום, בנסיבות אין פגם במישור זכות הטיעון. אין מניעה עקרונית לקביעת תנאים נוספים במסגרת חידוש היתר ביחס לתנאיו של היתר בנייה מקורי, לכן בעת שרשות הרישוי הוסיפה תנאים מקדימים לתחילת עבודות הביצוע במסגרת החלטתה לחידוש ההיתר, היא הפעילה סמכות הנתונה לה לשם התאמת ההיתר המחודש לצרכי העת הנוכחית. החלטת רשות הרישוי לחידוש ההיתר לא חרגה ממתחם הסבירות חריגה קיצונית בהיבטים הסביבתיים או התעבורתיים-בטיחותיים.

פסק דין

תוכן עניינים

| כותרת | מספר פסקה |
| --- | --- |
| רקע - כללי - העתירה הקודמת מטעם המועצה המקומית הר-אדר - ההחלטות העומדות במרכז העתירה הנוכחית | 1 1 6 7 |
| תמצית טענות הצדדים | 9 |
| דיון והכרעה | 13 |
| הטענות כנגד תוקף רישיון הכריתה וההעתקה | 13 |
| הטענות כנגד חידוש היתר הבנייה: - הדרישה ל"טעמים מיוחדים שיירשמו" - הטענה לפגיעה שלא כדין בזכות הטיעון של העותרים לפני רשות הרישוי של הות"ל - הטענה לחריגה מסמכות של רשות הרישוי של הות"ל - בחינת חידוש היתר הבנייה במישור המהותי – טענה לחריגה קיצונית ממתחם הסבירות: - הערות מקדימות - היבטים סביבתיים - היבטים תעבורתיים-בטיחותיים | 18 18 23 26 29 |
| בקשות העותרים לפרטים נוספים | 42 |
| הערה לסיום | 50 |
| סוף דבר | 50 |

העתירה שבכותרת הוגשה על-ידי עשרות מתושבי היישוב הר-אדר, ביחד עם עמותת תנו לחיות לחיות. בעתירה מבוקש לבטל רישיון לכריתה ולהעתקה של עצים, וכן לבטל חידוש היתר בנייה שניתנו למשיבה 4 (להלן: מקורות) לצורך הקמת בריכה לאגירת מים ביער המורים (הסמוך ליישוב הר-אדר) בהתאם לתכנית תשתית לאומית.

לפניי התקיימו שני דיונים (בני מספר שעות כל אחד): הראשון, דיון ביום 6.2.2018 בבקשת העותרים לצו ביניים (במהלך אותו דיון נעשה ניסיון להביא את הצדדים לפתרון מוסכם בדרך של פשרה, אולם לא הושגה הסכמה מלאה לכך); והשני, דיון בעתירה לגופה ביום 11.3.2018, לאחר שהמשיבים הגישו כתבי תשובה. סד הזמנים הצפוף יחסית נבע מכך שבהחלטתי מיום 8.2.2018 בבקשה לצו ביניים, קבעתי כי מחד גיסא, שיקול מאזן הנוחות נוטה לטובת מניעת פעולות של כריתת עצים ובנייה, על-מנת למנוע מצב בלתי הפיך עד להכרעה בעתירה; ומאידך גיסא, עיכוב נוסף בהקמת בריכת האגירה נושא ההליך, כרוך בנזקים הקשורים לעיכוב הפרויקט בכללותו שהוא בעל חשיבות לאומית, וכן לעיכוב העבודות שאמורות להתבצע באמצעות קבלן שלטענת מקורות זכה במכרז ביחד עם אנשי מקצוע נוספים. באיזון בין השיקולים ראיתי לקבוע כי הצו הארעי שניתן ביום 4.2.2018 יהפוך לצו ביניים בכפוף לכך שהעותרים ימציאו התחייבויות כספיות מוגבלות בסכום (שהופקדו), וכן קבעתי מועד דיון קרוב בעתירה לגופה. אעיר כי תוקף החידוש של היתר הבנייה נשוא העתירה, הוא עד יום 5.8.2018. גם נתון זה היה לנגד עיניי כאשר קבעתי את סד הזמנים לדיון במחלוקות בין הצדדים, על-מנת שלא לייתר את הטעם בבירורן.

לאחר ששמעתי בהרחבה ושקלתי את טענות הצדדים, ולאחר שעיינתי במלוא החומר שהוגש על-ידם, אני סבורה כי דין העתירה להידחות. להלן טעמיי לכך.

רקע

(א) כללי

1.	ביום 29.1.2009 פורסמה למתן תוקף תכנית תשתית לאומית 24 (להלן: תת"ל 24 או התת"ל). היוזמה לתכנית הייתה של הרשות הממשלתית למים ולביוב, ומגישי התכנית היו משרד התשתיות הלאומיות באמצעות חברת מקורות.	 מטרתה של תת"ל 24 היא להקים מערכת מים חמישית לירושלים וסביבותיה, עקב הפיתוח והצמיחה הגוברת של אוכלוסיית עיר הבירה והיישובים הסמוכים לה. 	מערכת המים החמישית לפי תת"ל 24, מורכבת בחלקה המערבי משלושה קטעים: האחד, מחולדה ועד תחנת כסלון; השני, מצומת אשתאול, לאורך כביש 38 ועד צפונית למחלף שער הגיא; והשלישי, קטע שתכליתו הפרדת אזורי לחץ בהר, העובר מצומת קריית יערים, דרך שטחי אבו-גוש, מעלה-החמישה, יער המורים, בית נקופה ומבשרת ציון.

יוער כי אישור תת"ל 24 נעשה לאחר תהליך תכנוני ארוך שכלל, בין היתר, בדיקה ותיאום עם גורמים נדרשים וכן עם היישובים ובעלי הקרקעות בתחום התכנית, פרסום התכנית להשגות הציבור והגשת המלצות בעניינן על-ידי חוקר התכנית, הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, דיונים בות"ל, ואישור הממשלה בהתאם להוראות החוק. טרם אישור התת"ל, הוצג הפרויקט למהנדס המועצה המקומית הר-אדר, וכאמור התכנית פורסמה להשגות הציבור. תושבי הר-אדר, עמותת תנו לחיות לחיות, המועצה המקומית הר-אדר, המועצה האזורית מטה יהודה והמועצה המקומית אבו גוש, לא הגישו בשעתו השגות לתת"ל 24 טרם אישורה, ואף לא עתרו נגד הוראותיה לאחר כניסתה לתוקף.

2.	לטענת מקורות, במהלך השנים שחלפו מאז פרסום תת"ל 24 בשנת 2009, לא חלה הפחתה בתחזיות צריכת המים באזור, אלא הצורך במערכת המים החמישית הלך וגבר. זאת, בין היתר, עקב גידול האוכלוסייה והקמת שכונות מגורים חדשות באזור המתבססות על קיומה של תת"ל 24 לצורך אספקת מים במציאות של צרכים הולכים וגדלים. בכתב התשובה של מקורות צוין כי בתשע השנים שחלפו מאז פרסום תת"ל 24, הוצאו היתרי בניה בהתאם להתקדמות שלבי הפרויקט, והעבודות מכוחם של היתרי בנייה לגבי חלקים שונים של מערכת המים החמישית, הושלמו או נמצאות בעיצומן.

3.	תת"ל 24 כוללת במסגרתה תכנון של מספר מתקנים הדרושים להפעלת מערכת המים החמישית. אחד מהם הוא תכנון של חפירת בריכת מים עגולה מבטון בקוטר 100 מ' ובנפח 50,000 מ"ק בשטח יער המורים הסמוך ליישוב הר-אדר (להלן: בריכת המורים או: הבריכה). הבריכה תוכננה להיבנות מתחת לגובה פני הקרקע, תוך ביצוע שיקום נופי מעליה ובסביבתה בשאיפה למזער את פגיעת הבריכה בנוף. לטענת מקורות, מערכת המים החמישית תוכננה כמערכת שלמה שלא תוכל לתפקד כראוי ללא בריכת המורים, אפילו לא כתקופת ביניים, שכן המערכת בכללותה תוכננה לעבוד בלחצי מים מסוימים, ולבריכה תפקיד חיוני כאמצעי להפחתת לחץ המים במערכת. בהתחשב בכך, לטענת מקורות, הבריכה מהווה אמצעי הכרחי לשיפור אמינות אספקת המים בסביבת ירושלים (אמינות שלפי הטענה נמצאת כיום בקשיים בשל התיישנות קווי המים הוותיקים, ועלייה בצריכת המים באזור).

4.	במוקד העתירה שלפניי מצויים רישיון לכריתת עצים במקום בו אמורה להיבנות בריכת המורים לפי תת"ל 24, וכן חידוש ההיתר לבנייתה של הבריכה.

ודוק, בהיותה של תת"ל 24 תכנית תשתית לאומית, היא מהווה גם תכנית מפורטת, כאשר נושאי משרה בות"ל (יו"ר הות"ל ומתכננת הוועדה יחדיו) משמשים כרשות רישוי לגבי אותן תשתיות (ראו: סעיף 6ב וסעיף 76ב(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה)).

בהתאם לכך, ביום 13.11.2013 נדונה לפני יו"ר הות"ל ומתכננת הוועדה, בהיותם יחדיו רשות הרישוי של הות"ל (להלן גם: רשות הרישוי), בקשה של מקורות להיתר בניה לבריכת המורים. ביום 6.8.2014 נחתם היתר הבניה המקורי ונקבע כי תוקפו לשלוש שנים מיום הוצאתו (להלן גם: היתר הבנייה המקורי). היתר הבנייה המקורי קבע כי תחילת הביצוע לפי ההיתר, תהיה מותנית בקיומם של 13 תנאים מקדימים (לרבות, למשל, סיום העתקתם של גיאופיטים ועצים בהתאם לתכנית וכן היתרי כריתה בפיקוח רשות הטבע והגנים (להלן: רט"ג)).

5.	דא עקא, תחילת ביצוע העבודות הכרוכות בבניית בריכת המורים התעכבה מיום הוצאת היתר הבנייה המקורי מסיבות שונות, באופן שההיתר פקע בחלוף שנה מיום הוצאתו. לפיכך, מקורות עתרה לחידוש תוקף היתר הבנייה פעמיים, וזאת מכוח תקנות 20(ג) ו- 20א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 לפי נוסחן בעת הרלוונטית (להלן: תקנות התכנון והבניה או התקנות; יוער כי התקנות האמורות הוחלפו בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו-2016, אולם אלה אינן חלות בענייננו). בקשותיה הקודמות של מקורות לחידוש תוקף היתר הבנייה המקורי נענו, ותוקפו של ההיתר לבניית בריכת המורים חודש פעמיים לפי החלטות רשות הרישוי של הות"ל מיום 23.12.2015 ומיום 28.11.2016.

בהתאם להיתר הבנייה שחודש ביום 28.11.2016, מקורות הייתה אמורה להתחיל בביצוע הבניה של בריכת המורים לא יאוחר מיום 5.8.2017, ולטענתה היא החלה בביצוע העבודות סמוך קודם לכן. עם זאת, עבודות אלה הופסקו זמן לא רב לאחר שהחלו, נוכח ההתפתחויות שיפורטו להלן.

(ב) העתירה הקודמת מטעם המועצה המקומית הר-אדר

6.	ביום 29.10.2017 הגישה המועצה המקומית הר-אדר עתירה מנהלית לבית-משפט זה כנגד ביצוע העבודות להקמת בריכת המורים, בטענה שהיתר הבניה שתוקפו חודש על-ידי רשות הרישוי של הות"ל, פקע ביום 6.8.2017 (עת"מ 56733-10-17 [פורסם בנבו] שנדונה לפני כב' השופט דראל; להלן: העתירה הקודמת). ביום 10.12.2017 הודיעה המדינה לבית המשפט, כי לאחר בדיקה עם כלל הגורמים הרלוונטיים במנהל התכנון ובמשרד המשפטים, יש לראות את היתר הבנייה שהוצא ביום 6.8.2014, ואשר תוקפו חודש פעמיים, ככזה שפקע בחלוף שלוש שנים מיום נתינתו, קרי- ביום 6.8.2017. עם זאת, המדינה הודיעה כי פתוחה לפני מקורות הדרך לפנות לרשות הרישוי של הות"ל, בבקשה לחידוש תוקף היתר הבנייה לשנה נוספת מכוח תקנה 20א(ג) סיפא לתקנות, אשר בהתאם לה נדרשים "טעמים מיוחדים שיירשמו" לצורך חידוש היתר הבנייה בפעם השלישית. ביום 13.12.2017 הגישה מקורות תגובתה להודעת המדינה במסגרת העתירה הקודמת, והתחייבה שלא להמשיך בביצוע העבודות עד לאחר שיוארך תוקף היתר הבנייה. בהתאם לכך, ניתן פסק-דין לפיו העתירה הקודמת נמחקה.

(ג) ההחלטות העומדות במרכז העתירה הנוכחית

7.	בעקבות העתירה הקודמת, הגישה מקורות לרשות הרישוי של הות"ל ביום 12.12.2017, בקשה לחידוש היתר הבנייה של בריכת המורים בשנה נוספת. ביום 25.12.2017 החליטה רשות הרישוי של הות"ל להיעתר לבקשה (להלן: ההחלטה הראשונה). ביום 3.1.2018 החליטה רשות הרישוי לאשרר את החלטתה הראשונה לאחר ששקלה שוב סוגיות שהועלו במכתב של באי-כוח המועצה המקומית הר-אדר (להלן: ההחלטה השנייה). במסגרת ההחלטה השנייה של רשות הרישוי נקבע כי תוקף ההיתר לבניית בריכת המורים יחודש לשנה נוספת עד יום 5.8.2018, תוך שנקבעו שני תנאים נוספים לתחילת עבודות הביצוע: האחד, קבלת אישור עדכני של הסדרי התנועה על ידי רשות התמרור המוסמכת; והשני, היוועצות עם רשות הטבע והגנים לעניין צמצום השפעת העבודות על מעבר בעלי חיים בתקופת ההקמה.

ימים ספורים לאחר קבלת שתי החלטותיה האמורות של רשות הרישוי של הות"ל בדבר חידוש ההיתר לבניית בריכת המורים, פנתה מקורות לפקיד היערות האזורי בקק"ל בבקשה למתן רישיון לכריתה ולהעתקה של עצים (נזכיר כי מדובר בתנאי מקדים לתחילת ביצוע לפי היתר הבנייה. ראו: פס' 4 בדבריי לעיל). ביום 10.1.2018 הנפיק פקיד היערות האזורי רישיון כריתה והעתקה מס' 33-918 לכריתת 545 עצים ולהעתקת 2 עצי זית באזור יער המורים. ביום 31.1.2018 נדחה בהחלטה מנומקת של מנהלת תחום תכנון ומידע באגף היער במשרד החקלאות, ערר שהגישו העותרים כנגד רישיון הכריתה וההעתקה.

8.	כאמור, העתירה שבכותרת הוגשה על-ידי עשרות מתושבי היישוב הר-אדר וכן על-ידי עמותת תנו לחיות לחיות. העתירה מופנית כנגד שתי החלטות: האחת, החלטת פקיד היערות ליתן למקורות רישיון כריתה והעתקה של עצים באזור בו אמורה להיבנות הבריכה. והשנייה, החלטות רשות הרישוי של הות"ל מיום 25.12.2017 ומיום 3.1.2018 לחידוש היתר הבנייה של בריכת המורים בתנאים שנקבעו במסגרתן.

טיעוני הצדדים בתמצית

9.	פס' 14 לכתב העתירה מגדירה את עניינה של העתירה כעוסקת בשתי שאלות: האחת, האם הרישיון לכריתת העצים ניתן כדין על-ידי פקיד היערות. והשנייה, האם ההחלטה של רשות הרישוי של הות"ל בדבר חידוש היתר הבניה לבריכת המורים, ניתנה כדין ובמתחם הסבירות.

בכל הנוגע לרישיון כריתת העצים – טענת העותרים היא כי הרישיון לפי נוסחו התבסס על מצג שגוי בדבר קיומו של היתר בנייה תקף בעת נתינתו. אלא שלטענת העותרים, בעת מתן רישיון הכריתה לא היה בנמצא היתר בנייה תקף. ממילא, לטענת העותרים, רישיון הכריתה חסר תוקף.

בכל הנוגע לחידוש היתר הבנייה של בריכת המורים – העותרים העלו שלל טענות דיוניות ומהותיות כנגד החלטות רשות הרישוי של הות"ל לחדש את היתר הבנייה האמור. בין היתר, נטען כי חידוש היתר הבנייה בפעם השלישית חִייב קיומם של "טעמים מיוחדים שיירשמו", אולם אלה אינם בנמצא. בהקשר זה נטען, בין היתר, כי אין חולק שלא ניתן יהיה להשלים את ביצוע מכלול העבודות להקמת בריכת המורים עד יום 5.8.2018 (הוא המועד אשר עד אליו חודש היתר הבנייה), ומכאן שביום 6.8.2018 יידרש ממילא  היתר בנייה חדש להשלמת הבינוי שצפוי להימשך כשנתיים וחצי. ואם כך, נטען כי חל איסור על רשות הרישוי לחדש או להאריך את תוקף היתר הבנייה הנוכחי, שכן הדבר יוביל ליצירת עובדות בשטח ולחיוב במתן היתר חדש בעתיד, על-יסוד ראשית הבינוי שיתבצע בתקופת חידוש תוקף היתר הבנייה כיום. בכך יהיה משום כבילת שיקול-דעתה העתידי של רשות הרישוי. לשיטת העותרים, תחת חידוש היתר הבנייה, היה על רשות הרישוי של הות"ל להפנות את מקורות להגיש בקשה להיתר בנייה חדש. עוד נטען כי ההחלטה על חידוש היתר הבנייה התקבלה תוך פגיעה שלא כדין בזכות הטיעון, ללא בחינת התשתית העובדתית הרלוונטית, ובהעדר סמכות.

במישור המהותי, טענו העותרים כי ההחלטה לחדש את היתר הבנייה חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות, וזאת בשני רבדים: ראשית, נטען כי ההחלטה בדבר חידוש היתר הבנייה מתעלמת שלא כדין מהשינויים הסביבתיים שחלו בשטח. לפי הטענה, בשנים האחרונות הצטמצם השטח הפתוח בהרי ירושלים בכלל, וכן הוצר רוחב המסדרון האקולוגי הקיים באזור, כך שהסכנה לאוכלוסיית החי והצומח גברה. הדבר מחייב בחינה מחדש לשקילת אמצעים עדכניים לצמצום הפגיעה בטבע, ובכלל זה בחינה של מיקום הבריכה וגודלה. בתמיכה לטענותיהם, צרפו העותרים מסמך מטעם מנהל מרכז מידע יונקים בחברה להגנת הטבע שכותרתו: "בריכת מים ביער הסתדרות המורים – השלכות צפויות על חיות הבר במרחב".

שנית, אין חולק כי ההחלטה בדבר חידוש היתר הבנייה מתבססת על שימוש בכביש 425 לצורך תנועת משאיות וכלי עבודה לביצוע עבודות החפירה והבנייה של בריכת המורים. לטענת העותרים, מדובר בכביש מסוכן ולא בטיחותי שהוא כביש הגישה היחיד ליישוב הר-אדר, והשימוש בו על-ידי עשרות משאיות וכלי עבודה שישנעו עפר וחומרי בנייה אל בריכת המורים וממנה, יוביל לסיכון חמור לחיי אדם באופן בלתי סביר. בעניין זה, צרפו העותרים חוות-דעת מיום 28.10.2017 של יועץ הנדסת תנועה ובטיחות בדרכים, ד"ר דן לינק (להלן: ד"ר לינק). לשיטת העותרים, יש מקום לקבוע בהיתר הבנייה הוראה שמתנה את יישומו בהשלמת פתרון תעבורתי להבטחת בטיחות העושים שימוש בכביש 425, לרבות השלמת בינוי כביש חלופי לכביש 425. לפי הנטען, כל אלה מקומם להיעשות במסגרת דיון בבקשה להיתר בניה חדש, ולא במסגרת חידוש היתר בניה קיים.

בהתחשב בכל אלה, טענו העותרים כי החלטת רשות הרישוי של הות"ל בדבר חידוש היתר הבנייה בטלה, בהיותה חורגת משמעותית ממתחם הסבירות הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט התעבורתי-בטיחותי.

10.	אעיר כי על-אף החלטתי מיום 7.3.2018 בה הצעתי כי הצדדים יסתפקו בכתבי-בי-הדין שהוגשו מטעמם עד סמוך לפני מועד הדיון, הגישו העותרים עיקרי טיעון ביום שישי בצהריים, כאשר הדיון לפניי התקיים בבוקר יום ראשון שלאחר מכן. בפתח הדיון, המדינה ומקורות התנגדו לעצם הגשת עיקרי הטיעון מטעם העותרים, משלא הייתה להם שהות ללמוד אותם ולהגיש עיקרי טיעון מטעמם. עיון בעיקרי הטיעון מטעם העותרים מלמד כי הועלו במסגרתם טענות חדשות שלא נכללו בכתב העתירה, חלקן טענות שניתן היה להעלותן מלכתחילה שכן הן לא נבעו מטיעונים ו/או ממסמכים שצורפו לכתבי התשובה של הצדדים שכנגד. בנסיבות העניין, ראיתי לבחון רק את הטענות שלובנו במהלך הדיון במעמד הצדדים, ושניתנה למשיבים אפשרות להגיב אליהן בדיון. אתייחס לכך בהמשך הדברים.

11.	המשיבות 6-8 – מועצה אזורית מטה יהודה (שהנה הרשות המקומית שבתחומה מתוכננות להתבצע העבודות לפי רישיון הכריתה והיתר הבנייה של בריכת המורים), מועצה מקומית הר-אדר (שגובלת בשטח רישיון הכריתה והיתר הבנייה, ואשר תושביה עושים שימוש תדיר בכביש 425 שהוא כביש הגישה היחיד ליישוב) וכן מועצה מקומית אבו גוש (שבשטחה עובר כביש 425) – לא הגישו עתירה מטעמן, וזאת מסיבות השמורות עמן. עם זאת, הן הצטרפו בהסכמה לעמדת העותרים.

שלוש המועצות טענו כי רשות הרישוי של הות"ל לא בחנה תשתית עובדתית רלוונטית לגבי הסיכון התעבורתי החמור והעומס התחבורתי הצפוי כתוצאה מתנועת עשרות משאיות שישנעו עפר וחומרי בנייה לאתר הקמתה של בריכת המורים וממנו. בהתחשב בכך, נטען כי יש לבטל את החלטת הות"ל בדבר חידוש היתר הבנייה של בריכת המורים, עד למציאת פתרון תנועתי מוסכם ומתואם בין שלל הרשויות והיישובים, שיבטיח את בטיחות תושבי היישובים הסמוכים ואת בטיחות המשתמשים בדרך.

המועצה האזורית מטה יהודה הוסיפה בכתב-תשובתה כי היא אמנם נתנה ביום 4.11.2013 אישור מטעמה לתיאום תשתיות לבריכת המורים, אולם לטענתה היא התנתה את האישור בתיאום עם היישובים שבסביבה, ומאחר שהתיאום לא נערך, האישור שנתנה חסר תוקף. (במאמר מוסגר אעיר כבר כעת כי הטענה אינה מדויקת, שכן עיון בנוסח האישור מטעם המועצה האזורית מטה יהודה מעלה כי נקבע בו כדלקמן: "ניתן אישור לתכנית. נבקש תיאום בביצוע העבודות מול היישובים בהם יהיה מעבר לאתר העבודה...". מכאן שהאישור שניתן לפרויקט מטעם מטה יהודה לא היה מסויג, אם כי הוּספה לצדו בקשת תיאום).

הן המועצה המקומית הר-אדר והן המועצה המקומית אבו-גוש טענו כי היה מקום לבחון חלופות-גישה לאתר בריכת המורים שלא באמצעות כביש 425, לרבות שימוש בדרך עפר המחברת בין בריכת המורים לכביש מס' 1 דרך מושב בית נקופה, או שימוש בכביש הנקרא "העוקף הקטן" אשר מתוקצב לביצוע על-ידי משרד התחבורה.

המועצה המקומית אבו-גוש טענה כי עמדתה לא נשמעה לפני רשות הרישוי של הות"ל טרם קבלת ההחלטה על חידוש היתר הבנייה, על-אף שכביש 425 עובר בשטחה.

12.	מנגד, המשיבים 1-3 (שהנם הות"ל, פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות ומשרד התחבורה; להלן גם: המדינה), מקורות, וכן קק"ל (שתחת אחריותה נמצא פקיד היערות האזורי שנתן את רישיון הכריתה), מתנגדים לעתירה. נוכח דחיית העתירה על-בסיס טעמים שהעלו המדינה, מקורות וקק"ל, אינני רואה לפרט כעת את טעמי התנגדותם, ואלה יפורטו בהמשך הדברים במסגרת הנימוקים לדחיית העתירה.

דיון והכרעה

הטענות כנגד תוקף רישיון הכריתה וההעתקה

13.	אין חולק כי אחד התנאים שנקבעו עוד במסגרת היתר הבנייה המקורי לצורך תחילת עבודות הביצוע לבניית הבריכה ביער המורים, הם היתרי כריתה של עצים בתחום הבריכה. על רקע זה, לאחר חידוש תוקף היתר הבנייה לפי החלטות הות"ל מימים 25.12.2017 ו- 3.1.2018, פנתה מקורות לפקיד היערות האזורי בקק"ל בבקשה לקבל היתר לכריתת עצים והעתקתם.

ביום 10.1.2018 ראה פקיד היערות האזורי בקק"ל ליתן למקורות רישיון לכריתת 545 עצים ולהעתקת 2 עצי זית (תקופת תוקף הרישיון מיום 31.1.2018 עד 31.7.2018). ברישיון נקבעו תנאים לכריתת העצים ולהעתקתם (למשל: העתקת העצים בליווי אגרונום והתחייבות לטיפול בעצים המועתקים). במסגרת הרישיון צוין כי הוא הונפק לאחר שהוצג בפני פקיד היערות היתר בנייה בתוקף; על בסיס הנתונים שהוצגו ברישיון כריתה קודם מתאריך 25.7.2017; ותוך שצורפה הצהרת מבקש הרישיון (מקורות) כי לא השתנה שום פרט בשטח.

ערר שהגישו העותרים לפקיד היערות הארצי במשרד החקלאות, נדחה בהחלטה מיום 31.1.2018. בהחלטה בדבר דחיית הערר, צוין כי טרם אישור התת"ל בשנת 2009 נערכה היוועצות עם פקיד היערות, כך שעוד בשלב התכנון ניתנה חוות-דעת מטעמו. פקיד היערות נתן חוות-דעת בשנת 2013, לאחר סקר עצים שנערך בשנת 2012. ביולי 2017 נערכה שוב בדיקה וניתנה חוות-דעת עדכנית של פקיד היערות האזורי שהמליץ להנפיק את רישיון הכריתה וההעתקה שהתבקש על-ידי חברת מקורות. צוין כי מאחר שביום 25.12.2017 החליטה רשות הרישוי של הות"ל להאריך את תוקף היתר הבנייה עד יום 5.8.2018, הרי קיים היתר בנייה בתוקף. נקבע כי בחלוף 9 שנים מאז אישור תת"ל 24 פקיד היערות אינו נכנס לחקר היסטורי של חלופות, לנחיצות התשתית או למיקומה של הבריכה במרחב. ההתייחסות ממוקדת בעצים הבוגרים וליחס בינם לבין הבינוי. בהקשר זה, נקבע כי למרות גודל הבריכה והתנאים הטופוגרפיים ביחידת השטח שאושרה, נעשה מאמץ תכנוני לשמר עצים המצויים בתחום התכנית שאינם בקו המבנה של הבריכה. צוין כי בתחום התכנית מצויים 1284 עצים, מתוכם 545 עצים בוגרים לכריתה, כך שמדובר בכריתה של 42% של העצים בתחום התכנית. בהתחשב בשטח הבינוי ובטופוגרפיה הקיימת, נקבע כי התכנית סבירה ומאזנת בין צרכי הבינוי לבין מעמד העצים הבוגרים שמצויים בתחומה, ולפיכך הערר נדחה.

14.	העתירה מופנית כנגד ההחלטות האמורות של פקיד היערות האזורי בקק"ל, ושל פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות. טענות העותרים בעתירתם אינן מתייחסות לגוף ההחלטות או להנמקתן, אלא מתמקדות בכך שרישיון הכריתה וההעתקה ניתן בהתבסס על ההנחה שקיים היתר בנייה בתוקף, בעוד שלטענת העותרים מדובר במצג שגוי. לפי הנטען, בעת מתן רישיון הכריתה וההעתקה ביום 10.1.2018, טרם מולאו מכלול התנאים שנקבעו בהחלטות רשות הרישוי של הות"ל לחידוש היתר הבנייה, ולפיכך לשיטת העותרים היתר הבנייה לא היה בתוקף, ועל כן רישיון הכריתה ניתן על-בסיס מצג שגוי ודינו בטלות.

15.	אין בידי לקבל את טענות העותרים. תחילה אציין כי לטענת ב"כ קק"ל בדיון לפניי, לצורך מתן היתר כריתה אין הכרח שיהיה בנמצא היתר בנייה בתוקף, אלא מדובר באחד השיקולים שפקיד היערות שוקל בעת בחינת בקשה לרישיון כריתה. מכל מקום, פקיד היערות סבר בעת בחינת בקשתה של מקורות כי יש בנמצא היתר בנייה תקף, ואני בדעה כי בדין סבר כן. אמנם, רשות הרישוי של הות"ל קבעה תנאים מקדימים במסגרת חידוש היתר הבנייה, אולם על-פי מילותיהן המפורשות של החלטותיה, מדובר בתנאים מקדימים לתחילת עבודות ביצוע, ולא לעצם חידוש היתר הבנייה; כלומר- התנאים אינם גורעים מתוקפו של ההיתר. קביעה אחרת תוביל לתוצאה אבסורדית לפיה לעולם לא יהיה היתר בנייה תקף לפני פקיד היערות הבוחן בקשה לרישיון כריתה לגבי בריכת המורים, שכן אחד התנאים המקדימים שנקבעו בהיתר הבנייה המקורי של הבריכה הוא קיומו של היתר כריתה.

בהקשר זה, אציין כי תקנה 16(א) לתקנות התכנון והבניה – החלה על רשות הרישוי של הות"ל בהתאם לסעיף 6ב(ב)(1) לחוק התכנון והבניה בצירוף הגדרת "ועדה מקומית" בתקנה 1 סיפא לתקנות – מקנה לרשות סמכות רחבה לגבי בקשות להיתר בנייה. בין היתר, קובעת תקנה 16(א) (בנוסחה בעת הרלוונטית) כי: "ועדה מקומית רשאית לתת היתר, לסרב לתיתו...וכן להתנות בו תנאים" (ההדגשה אינה במקור-ד.כ.ל). בהלכה הפסוקה נקבע בהתייחס לתקנה 16(א) הנ"ל כי: "ככלל, שיקול דעתה של הוועדה הוא רחב, הרשימה המפורטת בתקנה איננה 'רשימה סגורה', והוועדה רשאית להתנות תנאים נוספים שאינם מנויים ברשימה, לרבות התחשבות במצב התשתית הקיים והצפוי ובטובת הציבור" (עע"מ 9311/11 יובל נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ת"א, [פורסם בנבו] פס' 10(ד) (12.2.2013)). לכאורה, נוסחה ותכליתה של תקנה 16(א) הנ"ל, מלמדים כי התקנה מסמיכה את הוועדה המקומית לקבוע לא רק תנאים לכניסת היתר בנייה לתוקף, אלא גם קביעת תנאים במסגרת ההיתר. כך למשל, תקנה 16(19) דנה בתנאי שעניינו: "סילוק כלים, מכשירים וחפצים אחרים מהנכס ומסביבתו לאחר השלמת העבודה" (ההדגשה אינה במקור-ד.כ.ל). מאחר שתנאי זה מתייחס לפי נוסחו לנקודת הזמן של סיום העבודה, נראה כי אין הוא בגדר תנאי לכניסת היתר הבנייה לתוקף מלכתחילה.

בהתחשב בכל אלה, מתבקשת המסקנה כי במסגרת קביעת תנאים בהיתר בנייה, מוסמכת רשות רישוי לקבוע גם תנאים לתחילת עבודות ביצוע בהתאם להיתר. במאמר מוסגר אעיר כי בתקנות החדשות משנת 2016 (תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 שאינן חלות במקרה דנן), נקבע במפורש בתקנה 56(ד)(1) כי רשות רישוי רשאית להוסיף בהיתר בנייה תנאים לקבלת אישור תחילת עבודה אשר נועדו להבטיח שהבנייה והעבודות יבוצעו בהתאם להיתר ועל פי כל דין, וכן תנאים למהלך ביצוע העבודה נשוא ההיתר. לשיטתי, התיקון הנ"ל עיגן במפורש סמכות שהייתה קיימת קודם לכן במסגרת תקנה 16(א) הנ"ל.

16.	הנה כי כן, בעת הגשת בקשתה של מקורות לרישיון כריתה והעתקה, היה בידיה היתר בנייה תקף שחוּדש. בהתחשב בכך, צדק פקיד היערות כאשר קבע כי הוצג לו היתר בנייה בתוקף.

17.	לא מצאתי כי נפל פגם אחר בהחלטת פקיד היערות. טענת העותרים כי עמדתם לא נשמעה טרם קבלת החלטתו של פקיד היערות אינה נהירה לי, בשים לב לכך שלאחר החלטת פקיד היערות מיום 25.7.2017 ליתן למקורות רישיון כריתה והעתקה, הגיש תושב הר-אדר (עותר מס' 17) בקשה לעיון חוזר בהחלטה האמורה. בעקבות כך, פקיד היערות האזורי "הקפיא" את הרישיון דאז; ערך במקום סיור בהשתתפות מגיש הבקשה לעיון חוזר, וכן בהשתתפות ראש מועצת הר-אדר, תושבים נוספים מהר-אדר ובעלי מקצוע; ולאחר כל זאת דחה את הבקשה לעיון חוזר ביום 5.9.2017 תוך קביעת תנאים נוספים לרישיון הכריתה. מכאן שטענות מטעם תושבי הר-אדר נשמעו ונבחנו על-ידי פקיד היערות האזורי בספטמבר 2017. כפי שצוין לעיל, בעקבות העתירה הקודמת שהגישה מועצת הר-אדר, ונוכח חלוף הזמן מאז מתן היתר הבנייה המקורי, נדרשה מקורות להגיש לרשות הרישוי של הות"ל בקשה לחידוש היתר בנייה. על רקע זה, שבה ופנתה מקורות בתחילת ינואר 2018 לפקיד היערות, בבקשה לרישיון כריתה והעתקה. בהתחשב בכל אלה, אינני סבורה כי הייתה חובה על פקיד היערות לשוב ולסייר עם העותרים בשטח או לשוב ולשמוע בעל-פה את טענותיהם כנטען בפס' 82 לכתב העתירה. אפילו נניח כי היה בכך פגם (ואינני קובעת כך), אין בו כדי להצדיק את בטלות ההחלטה.

לגופם של דברים, החלטות פקיד היערות התקבלו על-בסיס שיקולים רלוונטיים, לאחר בחינה עדכנית של מצב הדברים בשטח, ובעקבות מלאכת איזון עם צרכי הבינוי בהתאם לתכנית תשתית לאומית שאושרה כדין. נראה כי לא בכדי נמנעו העותרים מלתקוף בכתב העתירה את אופן הפעלת שיקול-הדעת של פקיד היערות לגופו.

אשר על כן, דין העתירה כנגד תוקף רישיון הכריתה וההעתקה להידחות.

הטענות כנגד חידוש היתר הבנייה

(א) הדרישה ל"טעמים מיוחדים שיירשמו"

18.	נוכח חלוף הזמן מאז מתן היתר הבנייה המקורי, ולאחר שתוקף היתר הבנייה כבר הוארך פעמיים בעבר, נדרשה מקורות בעקבות העתירה הקודמת לעתור לרשות הרישוי של הות"ל לחידוש תוקפו של היתר הבנייה בפעם השלישית. בעניין זה, חלה תקנה 20א לתקנות התכנון והבנייה הקובעת בזו הלשון (לפי נוסחה בעת הרלוונטית):

20א. חידוש היתר

(א)	מוסד התכנון יחדש את תוקפו של היתר, לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות בנכס, במקרים אלה:

(1)	הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר כאמור בתקנה 20(ב);

(2)	ההיתר פקע לפי הוראות תקנה 20(ג) או (ד).

(ב)	לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו.

(ג)	חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים ממועד פקיעתו, ואולם מוסד התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) ...

(ה) ...

(ההדגשה אינה במקור-ד.כ.ל)

הנה כי כן, בהתאם לתקנה 20א(ג) לתקנות התכנון והבניה לפי נוסחה בעת הרלוונטית, נדרשים "טעמים מיוחדים שיירשמו" כדי לחדש תוקף של היתר בנייה לשנה שלישית נוספת, אם ההיתר פקע. במאמר מוסגר יוער כי בתקנה 60(א) לתקנות החדשות (תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו-2016), ניתנה סמכות להאריך תוקף היתר בנייה לתקופה של עד שלוש שנים, ללא צורך ב"טעמים מיוחדים". ואולם בענייננו חלות התקנות בנוסחן הקודם שדרש קיומם של "טעמים מיוחדים שיירשמו".

19.	החלטת רשות הרישוי של הות"ל מיום 25.12.2017 דנה בדרישה ל"טעמים מיוחדים", וקבעה כי טעמים אלה מתקיימים בנסיבות המקרה. מפאת חשיבות הדברים, אביא כלשונה את הנמקתה של רשות הרישוי בהקשר הנדון (אבהיר כי בשלב זה, אמנע מציטוט החלקים בהנמקת החלטתה של רשות הרישוי, בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים-אקולוגיים ולהיבטים התעבורתיים-בטיחותיים, שכן עניינים אלה יידונו בהמשך פסק-דיני):

"לאחר בחינה ובדיקה של כלל הטענות אשר נשמעו הן על ידי המועצה המקומית הר אדר והן על ידי מקורות, מגיש הבקשה, סבורה הוועדה כי אכן ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים את חידוש ההיתר לשנה נוספת, בנסיבות העניין.

הטעמים המיוחדים הם כדלקמן:

1. בריכת המורים מהווה מרכיב חשוב, משמעותי והכרחי בפרויקט הקמת הקו החמישי לירושלים. פרויקט זה, כתשתית לאומית, הוכרז בידי הממשלה, וקוּדם ואוּשר  בות"ל... חלק ניכר מהעבודות מכוח תת"ל 24, אשר בריכת המורים כלולה בו, מבוצעות בשטח החל משנת 2009, וחלקן אף הסתיימו. לא ניתן בשלב זה לשנות את התכנון וללא בריכת המורים המערכת לא תוכל לתפקד כראוי כפי שתוכנן.

2. בריכת המורים נועדה לספק פתרון לבעיות אספקת המים לישובים באזור, אשר נשענים על קו מים ישן הסובל כיום מבעיות אחזקה רבות. עיכוב בהקמת הבריכה יעכב במידה רבה את הפתרון לבעיה של היעדר אמינות אספקת מים ליישובי הסביבה.

3. בריכת המורים אמורה לשרת אוכלוסייה של כ- 200,000 תושבים באזור, המצוי כיום בתנופת פיתוח של מגורים. ללא קידום שדרוג הקווים הקיימים וביצוע בריכת המורים, לא תוכל מקורות לספק את המים הנדרשים לאוכלוסית האזור ההולכת וגדלה.

4. הוועדה השתכנעה כי בנסיבות העניין, אין בהגשת היתר חדש כדי להוסיף מידע נדרש, שאינו בנמצא, ואין מניעה של ממש בהמשך ביצוע העבודות במסגרת ההיתר שאושר.

הועדה לא התעלמה מהטענות שהועלו על ידי תושבי הר אדר וראש המועצה המקומית, בישיבה שהתקיימה במשרדי הות"ל בעניין, אך היא סבורה כי אין בהן כדי לשנות את ההחלטה שלעיל:

1. היעדר רלוונטיות להקמת הבריכה – נטען כי אי בניית בריכת המורים לאחר שנים רבות מאישור התכנית מלמד למעשה כי בריכה זו אינה הכרחית למערכת אספקת המים.

דיון שנערך ברשות המים ביום 06.12.2015 מאשרר את ההחלטה להקים את הבריכה בשלב המיידי ואת עצם נחיצותה. כמפורט לעיל, מדובר ברכיב חשוב במערכת החמישית ובחלק בלתי נפרד מתת"ל 24. יצוין כי החלטת רשות הרישוי אינה דרך לערער על התכנית לגופא.

2. סיכון תחבורתי-בטיחותי מהתנועה בכביש 425 - ...

3. אקולוגיה - ...

עוד יצוין כי לא נעלם מעיני הוועדה, כי בפרק הזמן הנוסף מקורות לא תוכל להשלים את מלוא העבודות, ויהיה צורך להגיש בקשה להיתר חדש, משמוצו כל תקופות החידוש שבתקנות. עם זאת, מהנימוקים שלעיל, סבורה הועדה כי יש חשיבות בהמשכיות הפרויקט, ואין מקום לעכב אותו. חידושו של ההיתר בשנה נוספת, כמבוקש, יאפשר למקורות להתארגן לקראת הוצאת היתר חדש בהמשך, מבלי לעכב את ביצוע העבודות, שחשיבותן אינה מוטלת בספק.

מטעמים אלה מחליטה הועדה להאריך את תוקף ההיתר בשנה נוספת, עד יום 5.8.2018.

20.	העותרים העלו מספר טיעונים כנגד ההחלטה האמורה, ואזכיר את העיקריים שבהם: ראשית, נטען כי כדי שיתקיימו טעמים מיוחדים, על מקורות היה להוכיח שלושה היבטים: האחד, שהסיבה לעיכוב בתחילת עבודות הבנייה הייתה מוצדקת. השני, שמוצדק לחדש את היתר הבנייה חלף הוצאת היתר חדש נוכח חלוף הזמן. והשלישי, כי העבודות יסתיימו בתוך התקופה המבוקשת. לטענת העותרים, אף אחד מהתנאים הללו לא מתקיים במקרה דנן, ולפיכך היה על הות"ל לדחות את בקשת מקורות לחידוש היתר הבנייה, והיה על מקורות להגיש בקשה להיתר בנייה חדש. שנית, נטען כי החלטת רשות הרישוי של הות"ל להאריך את תוקף היתר הבנייה, יוצרת כבילה אסורה של שיקול-הדעת המנהלי העתידי, שכן אין חולק כי הבינוי לא יושלם בתוך תקופת ההארכה, וממילא מקורות תידרש ביום 5.8.2018 לעתור להוצאת היתר בנייה חדש. מאחר שכך, נטען כי אין להתיר קביעת עובדות בשטח שלא יאפשרו בעתיד הפעלת שיקול-דעת מנהלי אמיתי, ומן הראוי להפנות את מקורות לעתור להיתר חדש כבר כעת.

21.	בחנתי את טענות העותרים, ואני רואה לדחותן. החלטתה של רשות הרישוי של הות"ל מיום 25.12.2017 לעניין קיומם של טעמים מיוחדים לחידוש תוקף היתר הבנייה, היא מפורטת ומנומקת, ולא מצאתי עילה להתערב בה. אזכיר כי בית-משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על רשות הרישוי, אלא בוחן את החלטותיה לפי עילות הביקורת של המשפט המנהלי והציבורי. רשות הרישוי ציינה בפתיח החלטתה כי ביצוע העבודות לפי היתר הבנייה טרם החל "מסיבות שונות", בעטין היה צורך בחידוש ההיתר בעבר. עוד צוין כי קיימת תכנית תשתית לאומית מאושרת שבריכת המורים מהווה חלק בלתי נפרד ממנה; כי חיוני להשלים במהרה את עבודות בנייתה כחלק מהפתרון לאספקת מים אמינה ליישובי ירושלים וסביבתה; וכי חלקים רבים מקו המים כבר נבנו או נמצאים בשלבי ביצוע, ולא ניתן לשנות את התכנון של בריכת המורים, מה גם שהחלטת רשות הרישוי אינה דרך לערער על התכנית. רשות הרישוי אף נתנה דעתה לכך שחידוש ההיתר יוגבל עד יום 5.8.2018 וממילא מקורות תיזקק מאותו מועד להיתר בנייה חדש (כאמור, פרויקט הבנייה של בריכת המורים צפוי להימשך כשנתיים ומחצה). עם זאת, נקבע בהחלטה כי לא יהיה בהגשת היתר חדש כדי להוסיף מידע נדרש שאינו כבר בנמצא; וכי ישנה חשיבות בהמשכיות הפרויקט על רקע מכלול הנימוקים לעיל.

הסיבות הנטענות בעטין התעכבו עבודות הבנייה של בריכת המורים עד כה, פורטו על-ידי מקורות (לפי הנטען, הסיבות הן התמשכות ההליכים המכרזיים לבחירת קבלן מבצע; המתנה לאישור רשות המים; תיקונים לשיפור התכנון הנופי; והידברות עם תושבי הר-אדר בניסיון להגיע להבנות כמפורט בפס' 70 ואילך לכתב התשובה של מקורות). בניגוד למשתמע מטיעוני ב"כ העותרים, אינני סבורה כי במסגרת הדיון בטעמים המיוחדים לחידוש היתר הבנייה, היה הכרח לקבוע מסמרות בעניין הסיבות המדויקות שהובילו לעיכוב בתחילת ביצוע העבודות. כך, הן מאחר שלא יכולה להיות מחלוקת בדבר מורכבות הפרויקט המדובר (מורכבות עליה עמדה גם רשות הרישוי בהחלטתה), כך שעיכובים בפרויקט מסוג זה אינם יוצאי-דופן; והן מאחר שאין טענה כי מקורות גררה רגליים ואחראית לעיכובים בפרויקט ו/או שמקורות התרשלה או זנחה את תחילת ביצוע העבודות. בנסיבות אלה, הגדרת הסיבות המדויקות לעיכובים בביצוע העבודות עד כה, אינה בליבת העניין.

אף אין לקבל את טענת ב"כ העותרים לפיה לא מתקיימים טעמים מיוחדים להארכת תוקף ההיתר, שכן עבודות בנייתה של בריכת המורים אינן צפויות להסתיים בתוך תקופת ההארכה. במישור הלשוני, תקנה 20א(ג) לתקנות התכנון והבניה העוסקת בחידוש היתר, אינה כוללת דרישה לסיום העבודות בתוך תקופת ההארכה. זאת ועוד; הטענה האמורה נעדרת הצדקה תכליתית ומעשית. דווקא בפרויקטים גדולים ומורכבים שביצועם התעכב שלא מתוך זלזול או רשלנות ואשר יש אינטרס ציבורי משמעותי בקידומם, יכולים להימצא טעמים מיוחדים שיצדיקו את חידוש היתר הבנייה בשלישית, וזאת אף בנסיבות בהן תקופת הביצוע צפויה להימשך אל מעבר לתקופת הארכת תוקפו האחרונה של היתר הבנייה. אין מדובר בכבילת שיקול-הדעת המנהלי העתידי, כי אם בהפעלת סמכות הקבועה בדין שתכליתה לאפשר בנסיבות מתאימות חידוש היתרי בנייה לתקופה המרבית האפשרית לפי חוק (כאשר מעבר לאותה תקופה, תידרש הגשת בקשה חדשה להיתר בנייה).

בהקשר זה, יצוין כי עסקינן בהיתר בנייה שתואם תכנית תשתית לאומית מאושרת ללא חריגה ממנה, אשר תוקפו הוארך פעמיים בעבר בלא שמי מהעותרים, מהמועצות, או מהגופים הסביבתיים תקף זאת. כידוע, הכלל הוא שבקשה להיתר בנייה התואמת תכנית תתקבל, למעט במקרים חריגים ומצומצמים. אמנם, בענייננו מדובר בבקשה שלישית לחידוש היתר בנייה המחייבת טעמים מיוחדים, אולם לא ניתן להתעלם מכך שמדובר בבקשה שתואמת תכנית תשתית לאומית מאושרת ללא חריגה, ושנועדה לביצוע תכנית זו (להיקף שיקול הדעת של גופי רישוי במתן היתר תואם תכנית, ראו והשוו באופן כללי: בג"צ 3212/93 בנין נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, פ"ד מח(5) 309, 317 (1994); עע"מ 6856/13 הרשות הממשלתית למים ולביוב נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז מרכז, [פורסם בנבו] פס' 6 (4.8.2014); לחריג מצומצם המאפשר לרשות הרישוי לסרב ליתן היתר בנייה אף כאשר הוא תואם תכנית קיימת וזאת בנסיבות בהן צרכי הציבור מחייבים קבלת תכנית חדשה, ראו: עע"מ 8256/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון נ' נאות מזרחי בע"מ, [פורסם בנבו] פס' 11-12 (31.7.2014)).

22.	ודוק, אחד השיקולים שניתן וראוי לשקול במסגרת בקשה להארכת תוקף היתר בנייה, הוא האם חל שינוי (בעיקר תכנוני) ביחס למועד מתן היתר הבנייה המקורי, באופן המחייב היתר חדש תחת הארכתו של היתר קיים (ראו והשוו: עת"מ (ת"א) 24337-01-17 ורגון נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה רמת גן, [פורסם בנבו] פס' 26, 29 (29.8.2017)). רשות הרישוי של הות"ל קבעה בהחלטתה כי אין בנמצא שינוי שמחייב היתר בניה חדש, וכי יש מקום להארכת ההיתר הקיים מטעמים שפורטו לעיל. קביעה זו נמצאת בתחום שיקול-דעתה המקצועי הרחב של רשות הרישוי. אעיר כי גם העותרים אינם מצביעים על שינוי משמעותי שארע מאז מתן ההיתר הבנייה המקורי בשנת 2014 (טיעוניהם מתייחסים בעיקרם לשינויים נטענים מאז פרסום תת"ל 24 בשנת 2009 במישור הסביבה ובמישור התעבורה, ולכך אתייחס בהמשך הדיון).

המסקנה המתבקשת מכל אלה היא כי אין עילה להתערב בהחלטת רשות הרישוי כי מתקיימים טעמים מיוחדים להארכה שלישית של היתר הבנייה לבריכת המורים.

(ב) הטענה לפגיעה שלא כדין בזכות הטיעון של העותרים לפני רשות הרישוי של הות"ל

23.	לטענת העותרים, בניגוד לאמור בהחלטת רשות הרישוי של הות"ל לפיה היא שקלה את עמדת תושבי הר-אדר והמועצה המקומית, לא ניתנה להם זכות טיעון כדין טרם קבלת ההחלטה של רשות הרישוי בדבר חידוש היתר הבנייה של בריכת המורים.

24.	בהתייחס לטענה זו אציין כי העותרים אמנם לא הוזמנו להשמיע טיעוניהם לפני רשות הרישוי טרם קבלת ההחלטה בשאלת קיומם של טעמים מיוחדים להארכה שלישית של היתר הבניה. עם זאת, ראוי לציין כי העותרים לא הצביעו על מקור המבסס חובה לשמיעת טענותיהם לפני רשות הרישוי של הות"ל בעניין שאלת קיומם של טעמים מיוחדים כאמור, בשים לב לכך שמדובר בהיתר שתואם תת"ל מאושרת ללא חריגה ממנה. בהקשר זה, ניתן להפנות לדבריו של כב' השופט פוגלמן בעע"מ 5631/13 רשות הרישוי אילת נ' עמותת העצמאים באילת, [פורסם בנבו] פס' 16 (14.11.2013), בשינויים המחויבים לענייננו:

"שלב הדיון בתכנית ובהתנגדויות לה...מאפשר למי שעלול להיפגע מהתכנית לטעון טענותיו ולנסות לבטל או להפחית את היקף הפגיעה בו. הליכים אלה תורמים לשיפור התוצר הסופי לטובת אינטרס הציבור בכללותו ותורמים לדמוקרטיזציה של הליכי התכנון...התכנית מאושרת בתום שלב ההתנגדויות ולאחר שמוצו הליכי ההשגה על ההחלטות בעניינן, ושלב הבקשה להיתר בנייה הוא השלב האחרון...או אז אין עוד זכות להתנגד להחלטה ליתן היתר התואם תכנית (להבדיל מבקשה להיתר שכרוכה עמה בקשה להקלה או לשימוש חורג), וככלל אדם המבקש היתר התואם תכנית זכאי לקבלו...לו ניתן היה להתנגד למתן היתר תואם תכנית, הדבר היה מאריך את הליכי התכנון והבנייה במידה ניכרת, מסרבל ומייקר אותם, ופוגע באופן משמעותי ביעילותם".

(ההדגשה אינה במקור-ד.כ.ל).

מכל מקום, יודגש כי רשות הרישוי של הות"ל ראתה לנכון לשמוע את טענות הר-אדר לעניין ההיבטים הסביבתיים ולעניין ההיבטים התעבורתיים-בטיחותיים בישיבה שנערכה במשרדי הות"ל ביום 26.11.2017, קרי- כחודש בלבד לפני קבלת שתי ההחלטות של רשות הרישוי מימים 25.12.2017 ו- 3.1.2018 בדבר חידוש היתר הבנייה לפי בקשת מקורות.

הזמנת נציגי הר-אדר להשמיע טיעוניהם במשרדי הות"ל, נעשתה בעת שהעתירה הקודמת של מועצת הר-אדר הייתה תלויה ועומדת. כבר באותה עתירה קודמת, העלתה מועצה מקומית הר-אדר טענה לסיכונים במישור התעבורתי-בטיחותי וכן צירפה לעתירה הקודמת את חוות-דעתו של ד"ר לינק מטעמה. עיון בפרוטוקול הישיבה שנערכה במשרדי הות"ל ביום 26.11.2017 (נספח 10 לכתב התשובה של המדינה) מלמד כי בישיבה השתתפו מתכננת הות"ל (שהנה חברה ברשות הרישוי) וכן מנהל תחום רישוי בות"ל ומזכירת הות"ל; ראש המועצה המקומית הר-אדר, חברי מועצה, מהנדס המועצה, יועץ המים של המועצה, עורכי-הדין של המועצה, תושבים מהר-אדר, וכן היועץ התעבורתי מטעם הר-אדר ד"ר לינק. עוד נכחו בישיבה מנהל מרחב מקורות, סמנכ"ל פיתוח מקורות, ועורכת-הדין של מקורות. באותה ישיבה, עמדו הר-אדר על טענותיהם במישור הסביבתי ובעיקר במישור התעבורתי, ונשמעו דבריו של יועץ התעבורה מטעם הר-אדר ד"ר לינק. כמו כן, חוות-דעתו הכתובה של ד"ר לינק נמסרה לעיון גורמי הות"ל. בנוסף, נשמעה עמדת מקורות. כשבועיים וחצי לאחר אותה ישיבה, ביום 13.12.2017, נמחקה העתירה הקודמת לאחר שהמדינה הודיעה כי יש צורך בחידוש היתר הבנייה. כפי שצוין לעיל, בעקבות כך הגישה מקורות לרשות הרישוי של הות"ל בקשה לחידוש היתר הבניה, ורשות הרישוי נתנה החלטתה הראשונה בבקשה ביום 25.12.2017 והתייחסה במסגרתה לטענות הר-אדר בהיבטים הסביבתיים והתעבורתיים (בהם אדון בהמשך הדברים).

מכל אלה עולה, אפוא, כי רשות הרישוי ראתה לאפשר לנציגי הר-אדר להביא את טענותיהם לפניה, כאשר חוות-דעתו של ד"ר לינק נמסרה לעיון רשות הרישוי טרם קבלת החלטתה הראשונה מיום 25.12.2017. העובדה ששמיעת טיעוניהם של הר-אדר נעשתה בנוכחות מתכננת הוועדה ללא יו"ר הוועדה (המהווים שניהם ביחד את רשות הרישוי של הות"ל) אין בה כדי לשנות, שכן השמיעה (להבדיל מקבלת ההחלטה גופה) יכולה להתקיים גם בפני חלק מחברי הרשות, המדווחים ליתר החברים על הטענות שהועלו במהלך השמיעה (ראו: יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ב 1179-1180 (מהדורה שנייה)).

יתר על כן; ביום 28.12.2017 התקבל מכתב של באי-כוח המועצה המקומית הר-אדר שהעלה בכתב את הטענות בדבר אי בטיחותו של כביש 425 וכן את הפגיעה הצפויה בבעלי-החיים כתוצאה מהעבודות העתידיות לבניית בריכת המורים. על רקע זה, דנה רשות הרישוי של הות"ל פעם נוספת בנושאים האמורים, והחליטה במסגרת החלטתה השנייה מיום 3.1.2018 לאשרר את החלטתה הראשונה מיום 25.12.2017, תוך הוספת שני תנאים מקדימים לתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר המחודש (לכך ששימוע יכול להתקיים גם בכתב, ראו והשוו באופן כללי: זמיר הנ"ל, עמ' 1182-1184).

25.	המסקנה היא, אפוא, כי מלכתחילה לא ברור על מה נסמכת טענת העותרים כי הייתה חובה על רשות הרישוי לאפשר להם להשמיע את טיעוניהם טרם קבלת החלטה בבקשת חידוש היתר הבנייה שתואם את תת"ל 24. מכל מקום, עמדת הר-אדר הובאה לפני רשות הרישוי טרם קבלת החלטותיה, והיא אף דנה והתייחסה לכך במסגרתן. בנסיבות אלה, לא מצאתי פגם שיש בו כדי להצדיק התערבות בהחלטות רשות הרישוי במישור זכות הטיעון.

(ג) הטענה לחריגה מסמכות של רשות הרישוי של הות"ל

26.	כאמור, בהחלטת רשות הרישוי של הות"ל מיום 3.1.2018, החליטה רשות הרישוי לאשרר את החלטתה מיום 25.12.2017 ולהאריך את תוקפו של היתר הבנייה, תוך הוספת שני תנאים מקדימים לתחילת ביצוע העבודות (ודוק, תנאים אלה התווספו ל- 13 התנאים המקדימים שנקבעו בהיתר הבנייה המקורי מלכתחילה): האחד, אישור הסדרי תנועה על-ידי רשות התמרור המוסמכת (שבדיון לפניי נמסר כי היא רשות התמרור הארצית). והשני, תיאום עם רט"ג לצמצום השפעת העבודות על מעבר בעלי חיים בתקופת ההקמה.

27.	בפס' 100 ואילך לעיקרי הטיעון מטעם העותרים וכן בדיון לפניי, העלה ב"כ העותרים טענה חדשה שזכרה לא בא במסגרת כתב העתירה, אולם למען שלמות הדברים ראיתי להתייחס גם אליה, לאחר שנדונה במעמד הצדדים. לטענת ב"כ העותרים, גם אם ישנה סמכות לקבוע בהיתר בנייה תנאים לתחילת ביצוע עבודות בלא לגרוע מתוקף חידוש ההיתר עצמו (ראו: פס' 15 בדבריי לעיל), הרי לפי הנטען רשות הרישוי של הות"ל לא הייתה מוסמכת להוסיף תנאים מקדימים לתחילת ביצוע העבודות במסגרת החלטתה לחידוש תוקף היתר הבנייה. ובלשונו של ב"כ העותרים: "...במסגרת הארכת תוקף היתר, לא מוסמך גוף התכנון לשנות את ההיתר בכל דרך אחרת" (סוף פס' 103 לעיקרי הטיעון מטעם העותרים).

28.	טענה זו דינה להידחות. ראשית, במישור הלשוני, אין בנוסחה של תקנה 20א לתקנות התכנון והבנייה בעת הרלוונטית, עיגון כלשהו להגבלה מן הסוג שב"כ העותרים מנסה לקרוא אליה. העובדה שתקנות 20א(ד) ו- (ה) מסמיכות את מוסד התכנון לשנות את זהות בעל ההיתר המחודש בנסיבות מסוימות כמפורט בתקנות הנ"ל (שינוי בעל הזכויות בנכס, שריפה או הרס של הבניין, ועוד), אין משמעותה בהכרח הסדר שלילי בעניין האפשרות לשינויים אחרים במסגרת חידוש היתר.

שנית, ובכך העיקר – עמדתו של ב"כ העותרים אינה מתיישבת עם תכליתה של תקנה 20א שעניינה חידוש היתר. כבר נקבע בהלכה הפסוקה כי הוצאת היתר בנייה מותנית במילוי תנאים, עיקריים ונלווים, וכי הגורמים המשפיעים על הגדרתם של תנאים אלה אינם קבועים, ועשויים להשתנות עם שינוי העיתים. מחוקק-המשנה היה מודע לכך, וצייד את מוסד התכנון בסמכויות להתאמת היתרי בנייה לנסיבות משתנות במקרים מתאימים. כך למשל, נקבע בתקנה 16(א) כי הוועדה המקומית רשאית לשנות או לתקן היתר בניה בעת שהוא בתוקף. בפסיקתו של בית-המשפט העליון נקבע כי בהתאם לתקנה 16(א) הנ"ל, הוועדה המקומית מוסמכת לקבוע בהיתרי בנייה תנאים שאינם טכניים באופים (בכפוף למגבלות התכנון), וכן לקבוע תנאים נוספים או לשנות תנאים בהיתר בנייה, וזאת גם לאחר נתינת ההיתר, בשלב הבנייה ואף בשלב השימוש במבנה, ובלבד שהדבר ייעשה בזהירות (ראו: עע"ם 9324/11 ועדת ערר לתכנון ובניה, מחוז מרכז נ' ריאלקו, [פורסם בנבו] פס' 12-14 (27.8.2013)).

ודוק, התפיסה לפיה חלוף הזמן עשוי להשפיע על תנאים להיתרי בנייה, היא גם זו המונחת בבסיס תקנה 20. תקנה זו קובעת כי היתר בנייה (או חידושו) יפקעו אם במשך שנה מיום אישור בקשת ההיתר, ההיתר לא הוּצא, או הוּצא בלא שהחלה עבודה לפיו. בנסיבות כאלה, חלוף הזמן יחייב בחינה במסגרת בקשה לחידוש היתר, כאשר תקופת החידוש אף היא מוגבלת בזמן כאמור בתקנה 20א שבה דנו לעיל (שנתיים ממועד הפקיעה, תוך אפשרות לשנה נוספת "מטעמים מיוחדים שיירשמו"). בהקשר זה, כבר נפסק כי: "תנאים שהספיקו להוצאת היתר במועד פלוני, עשויים לא להספיק להוצאתו במועד מאוחר יותר. אך לא כל שינוי שחל בתנאי הוצאתו של היתר חדש, עשוי להוות 'מניעה כדין' לחידושו של היתר קיים" (בג"צ 1696/91 יצחקי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה, פ"ד מו(1) 292, 296 (1991); ההדגשה אינה במקור – ד.כ.ל).

בהתחשב בכל אלה, אין לקבל את גישת ב"כ העותרים בדבר קיומה של מניעה עקרונית, לקביעת תנאים נוספים במסגרת חידוש היתר ביחס לתנאיו של היתר בנייה מקורי. בעצם העובדה שרשות הרישוי של הות"ל הוסיפה שני תנאים מקדימים לתחילת עבודות הביצוע במסגרת החלטתה לחידוש ההיתר, אין משום חריגה מסמכות אלא הפעלת סמכות הנתונה לרשות הרישוי בדין, לשם התאמת ההיתר המחודש לצרכי העת הנוכחית.

(ד) בחינת חידוש היתר הבנייה במישור המהותי – טענה לחריגה קיצונית ממתחם הסבירות

(1) הערות מקדימות

29.	העותרים טענו כי החלטתה של רשות הרישוי של הות"ל חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות נוכח היבטים של הגנה על הסביבה, ונוכח היבטים של הגנה על חיי אדם מפני סיכונים תעבורתיים-בטיחותיים בכביש 425. יוער כי בדיון לפניי הודגשו במיוחד הסיכונים התעבורתיים-בטיחותיים, הן מפי ב"כ העותרים והן מפי ב"כ שלוש המועצות (משיבות 6-8) שהצטרפו בהסכמה לעמדת העותרים.

30.	בטרם אבחן טענות אלה לגופן, אזכיר שלוש:

ראשית, נקודת המוצא היא כי תת"ל 24 הנה תכנית שאושרה ופורסמה בשנת 2009. העותרים וכן שלוש המועצות (המשיבות 6-8) לא ראו להתנגד לה או לתקוף את הוראותיה טרם אישורה או לאחר מכן. ממילא, עתירה זו אינה בגדר עתירה תכנונית, והיא אינה יכולה לשמש לתקיפת הוראות תת"ל 24 (מה גם שבית-משפט זה כלל אינו מוסמך לדון בדבר). בוודאי שלא ניתן להפוך את העתירה הנוכחית כתחליף להתנגדויות בשלב התכנון. בהתאם להוראותיה של תת"ל 24, בריכת המורים מיועדת להיבנות ביער המורים שבקרבת היישוב הר-אדר. כפי שצוין לעיל, יתר חלקי מערכת המים החמישית לירושלים וסביבותיה לפי תת"ל 24, כבר החלו להיבנות בהתבסס על מיקומה המתוכנן של בריכת המורים. יתר על כן; תכניות מאוחרות לתת"ל 24 מתבססות על התכנית האמורה על מכלול חלקיה. לא ניתן כעת להרהר אחר המוגמר בהיבט התכנוני, לרבות לעניין עצם הצורך בבריכת המורים, מיקומה וגודלה. כבר נקבע בהלכה הפסוקה כי:

"מתן אפשרות למי שעלול להיות מושפע מתכנית להשמיע את קולו באמצעות הגשת התנגדות נושא עימו חשיבות רבה – לא רק במתן זכות טיעון לבעל עניין בתכנית, אלא אף במתן אפשרות לרשויות התכנון להתוודע למכלול ההיבטים של התכנית כדי שתוכלנה להגיע להחלטה המיטבית ... ההסדר הסטטוטורי שנקבע, מחייב כי ההתנגדויות לתכנית תישמענה ב"זמן אמת", לאחר הפקדתה. הימנעות מהגשת התנגדויות עשויה להתפרש כהסכמה לתכנית המוצעת, ולהשתיק טענה נגדה בהמשך הדרך, במיוחד כשרשויות התכנון הסתמכו על היעדרן של התנגדויות ופעלו בהתאם".

(ע"א 4595/06 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נצרת עילית נ' סבן, [פורסם בנבו] פס' 92 (17.7.2011)).

שנית, ראוי להדגיש כי עתירה זו אינה המקום לניהול מאבקם של תושבי הר-אדר לשיפור מצבו של כביש 425 או להחלפתו, במנותק מבנייתה של בריכת המורים. הערה זו נאמרת, שכן מהחומר שהונח לפניי עלה כי בשנים האחרונות מנהלים תושבי הר-אדר מאבק, לרבות בערכאות שיפוטיות, לשיפור כביש 425 (המהווה כביש גישה יחיד ליישובם) ו/או להחלפתו בכביש תקני חדש, וזאת בשים לב לתוואי הדרך הבעייתי של כביש 425 ולמאפייניו הגאומטריים. מפס' 171 לכתב העתירה עולה כי לפי טענת העותרים, הליכי התכנון של כביש חדש, אינם מתקדמים. המאבק לקידום כביש גישה משופר ו/או חדש ליישוב הר-אדר כבודו במקומו מונח, ויש לנהלו באפיקים המתאימים לכך.

שלישית, משמופעלת ביקורת שיפוטית לגבי החלטה שקיבלה רשות רישוי, נקודת המוצא היא כי בית-המשפט אינו מחליף את שיקול-דעתה של רשות הרישוי שהנה גוף מקצועי, בשיקול-דעתו. כללי הביקורת השיפוטית שעל בית-המשפט ליישמם בהקשר זה מעוגנים בכללי המשפט המנהלי והציבורי, ולפיהם יש לבחון האם ההחלטה, אשר ניתנה בסמכות ואשר אין טענה כי ניתנה משיקולים זרים או מתוך משוא פנים, מצויה במתחם הסבירות והתקבלה על-בסיס תשתית נאותה.

משאמרתי כל זאת, אפנה לבחינת הטענות המהותיות לגופן.

(2) היבטים סביבתיים

31.	תת"ל 24 התקבלה ואושרה לאחר עריכת תסקיר השפעה על הסביבה והשלמות לו, וכן הכנת חוות-דעת של ראש צוות תכנון וחוות-דעת נוספת של היועצת הסביבתית של הות"ל ובה התייחסות מפורטת להיבטים הסביבתיים של התכנית.

העותרים צירפו לכתב עתירתם דו"ח של מנהל מרכז מידע יונקים בחברה להגנת הטבע (נספח 12 לכתב העתירה; הדו"ח אינו נושא תאריך). בדו"ח נטען כי מאז תסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך בשנת 2008 טרם אישור תת"ל 24, המרחב הסביבתי עבר שינויים מהותיים ובהם: הקמת מסילת הרכבת המהירה לירושלים, הקמת גדר ההפרדה, הפיכת שטחים לכרמים שגודרו, ושריפות יער. נטען כי עקב כל אלה, המסדרון האקולוגי צומצם, כאשר קו המים לפי תת"ל 24 חוצה את לב המסדרון האקולוגי. בהתחשב בכך צוין בדו"ח כי: "העבודות המתוכננות להקמת בריכת יער הסתדרות המורים וקו המים חייבות להתנהל ברגישות מקסימאלית..." (ההדגשה במקור; ד.כ.ל). צוין כי יש לנקוט משנה זהירות בעת ביצוע תהליכי עבודה בשים לב לכך שבסביבה הרלוונטית מצוי הצבי הארץ-ישראלי הנמצא בסכנת הכחדה עולמית, וכי פגיעה באוכלוסיית הצבאים במהלך העבודות עלולה לגרום להכחדתה. בנוסף, בהמלצות הדו"ח צוין כי מאחר שעבר זמן רב מאז אישור התכנית להקמת בריכת המורים, מוצע לבדוק את עצם נחיצותה. הומלץ לבחון את השפעתה של הקמת הבריכה על ציר תנועה משמעותי עבור בעלי-החיים כמפורט בדו"ח; להגדיר היטב את צירי התנועה אל ומאתר העבודות; לגדר את שטחי ההתארגנות ולאכוף איסור על שימוש בכלבי שמירה; להגדיר שלבים בעבודות הנחת הצנרת כדי למנוע ביצוע עבודות בעת ובעונה אחת במכלול המרחב; ועוד.

לטענת העותרים, נוכח האמור בדו"ח הנ"ל של החברה להגנת הטבע, מתבקשת המסקנה כי הקמת בריכת המורים במתכונת הנוכחית תוביל לפגיעה אקולוגית משמעותית בחי ובצומח, וכי יש לדון בהיתר חדש (להבדיל מחידוש היתר קיים), במסגרתו יעודכנו הערכים הסביבתיים ותיקבענה הוראות לצמצום הפגיעה בחי ובצומח.

32.	בהחלטות רשות הרישוי של הות"ל בעניין חידוש היתר הבנייה, ישנה התייחסות מפורשת להיבטים הסביבתיים. בהחלטה הראשונה של רשות הרישוי מיום 25.12.2017 צוין כך:

"...

3. אקולוגיה – נטען בהקשר זה כי הקמת בריכת המורים תפגע במסדרון האקולוגי, וכי בשטח קיימים שינויים רבים ביחס לתסקיר ההשפעה על הסביבה שבוצע כרקע לתת"ל 24 בשנת 2008.

אין לקבל טענה זו. כאמור לעיל, תת"ל 24 עומדת על כנה, ומבוצעת כמתחייב. משמעות הטענה שמועלית בהקשר זה היא ערעור על עצם התת"ל. רשות הרישוי ממילא אינה מוסמכת לבחון טענה זו.

בנוסף, נטען כי אף אם יחודש ההיתר, יש חשיבות גדולה לפרטי תכנית העבודה. בהקשר זה צוין כי לעת הוצאת ההיתר בשנת 2014 נבחנו ותואמו מכלול הסוגיות התכנוניות, סביבתיות והנדסיות, והתקבל אישור גורמים חיצוניים מוסמכים כגון גופי תשתית, רט"ג, קק"ל וכדומה.

לא ידוע על שינויים מהותיים שחלו בשטח ממועד זה, אשר מעלים צורך ברור בעדכון הפרטים".

ביום 28.12.2017 התקבל ברשות הרישוי מכתבם של באי-כוח המועצה המקומית הר-אדר שהוזכר בסוף פס' 24 לדבריי לעיל, ואליו צורף דו"ח החברה להגנת הטבע. בעקבות כך, רשות הרישוי של הות"ל עיינה בדו"ח, דנה בסוגיות פעם נוספת, והחליטה ביום 3.1.2018 לאשרר את החלטתה הקודמת בדבר חידוש היתר הבנייה, אולם לקבוע תנאי מקדים נוסף לתחילת ביצוע העבודות בהיבט הסביבתי. וכך נקבע בהחלטתה השנייה של רשות הרישוי של הות"ל מיום 3.1.2018 בהקשר הנדון:

"...בתאריך 28.12.2017 התקבלה בות"ל חוות דעת שהוכנה לאחרונה בחברה להגנת הטבע, המתבססת על סקר אקולוגי שנערך במרחב בית נקופה-הר אדר במהלך החודשים יוני-ספטמבר 2017.

בחוו"ד זו ישנן מס' המלצות למזעור השפעת עבודות הקמת הבריכה על אוכלוסיית בעלי החיים השכנה.

חוו"ד זו מוצגת כעת בפני רשות הרישוי.

מהלך הדיון

...

בפני רשות הרישוי הוצגה חוו"ד עדכנית של החברה להגנת הטבע בנושא ההשלכות הצפויות על חיות הבר במרחב של בית נקופה-הר אדר.

חוו"ד זו נבדקה על ידי יועץ מטעם הות"ל אשר ליווה את הליך בדיקת ההיתר, אשר ממליץ להוסיף כי תנאי לתחילת העבודות יהיה תיאום עם רט"ג בנושא הנחיות למעבר בעלי חיים בתקופת העבודות.

החלטת רשות הרישוי בישיבה מס' 1/2018, מתאריך 03.01.2018:

1. לאשרר את החלטת רשות הרישוי 07/2017 מיום 25.12.2017 ולחדש את תוקף ההיתר בשנה נוספת, עד ליום 05.08.2018.

2. ...

3. תנאי לתחילת עבודות הביצוע הוא היוועצות עם רט"ג לעניין צמצום השפעת העבודות על מעבר בעלי חיים בתקופת ההקמה".

33.	אינני סבורה כי נפלה חוסר סבירות, ודאי לא קיצונית, בהחלטות האמורות שקיבלה רשות הרישוי של הות"ל בהיבט הסביבתי:

ראשית, ההמלצה שהופיעה בדו"ח של החברה להגנת הטבע לבחון את עצם נחיצותה של בריכת המורים, לא יכולה הייתה להתקבל בשים לב לכך שמדובר בבריכה שהיא חלק בלתי נפרד מתכנית תשתיות לאומית מאושרת. רשות הרישוי של הות"ל עמדה על כך בבירור בהחלטותיה, ואף אני התייחסתי לכך בפס' 30 לדבריי לעיל. כפי שצוין כבר לעיל, עמותת תנו לחיות לחיות ו/או החברה להגנת הטבע לא הגישו התנגדות לתת"ל 24 בעת שפורסמה להשגות הציבור ואף לא לאחר מכן.

שנית, יתר ההמלצות המופיעות בדו"ח החברה להגנת הטבע קוראות לביצוע זהיר של עבודות ההקמה של בריכת המורים, תוך התחשבות במאפייניהם של בעלי-החיים בסביבת הבריכה וצרכיהם. רשות הרישוי סברה בהחלטה הראשונה כי אין צורך בהיתר חדש, בין היתר בשים לב לכך שלקראת מתן היתר הבנייה המקורי בשנת 2014 כבר נערכו התיאומים הנדרשים בהיבט הסביבתי. ואמנם, עיון בנספחים שצרפה מקורות לכתב התשובה מטעמה, מעלה כי במהלך שנת 2013, ערכה מקורות תיאומים מול גורמים סביבתיים שונים, לרבות מול החברה להגנת הטבע, וכבר אז נדונה ההמלצה לגבי ביצוע עבודות הבנייה בשלבים ושמירה על אפשרות מעבר לבעלי חיים (נספחים 8-10 לתגובת מקורות לבקשה לצו ביניים).

לצד זאת, לאחר העיון בדו"ח של החברה להגנת הטבע, ראתה רשות הרישוי של הות"ל בהחלטתה השנייה לקבוע תנאי מקדים נוסף לתחילת ביצוע עבודות לפי ההיתר המחודש. תנאי זה מורה על עריכת היוועצות עם רט"ג לעניין צמצום השפעת העבודות על מעבר בעלי חיים בתקופת ההקמה. מאחר שרט"ג היא הגוף בעל המומחיות בשאלות צמצום ההשפעה על בעלי-החיים שבטבע, אין לומר כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה של רשות הרישוי. כך במיוחד, בשים לב לעובדה שדו"ח החברה להגנת הטבע עליו מתבססים העותרים, קובע המלצות לגבי אופן ביצוע העבודות. התנאת תחילת הביצוע בהיוועצות עם רט"ג בסוגיות אלה, אינה חורגת ממתחם הסבירות.

34.	לסיום חלק זה, אעיר כי טענות ב"כ העותרים בעיקרי הטיעון בנוגע לפיצוי סביבתי או שיקום סביבתי, מהוות הרחבת חזית ביחס לכתב העתירה, ולא ראיתי להיזקק לכך.

(3) היבטים תעבורתיים-בטיחותיים

35.	במסגרת מסמכי התכנית של תת"ל 24, אושרה תכנית דרכי גישה ושטחי התארגנות להקמת קו המים, וזאת כמסמך מנחה (סעיף 3.2.5 לתת"ל 24). בגיליון 19 למסמך המנחה הנ"ל, נכללה דרך המובילה מכביש 425 לכיוון בריכת המורים, באופן המלמד כי המסמך המנחה של תת"ל 24 ראה בכביש 425 דרך גישה לאתר בריכת המורים. ככלל, עמדה זו היא חלק מתת"ל 24, אף שמעמדו המנחה של המסמך מאפשר מרווח גמישות בשלב הרישוי ככל שהדבר מתחייב.

36.	העותרים צירפו לכתב העתירה חוות-דעת של יועץ תעבורה מטעמם, ד"ר לינק, מיום 28.10.2017. ד"ר לינק הסתמך על נתונים שמסרה מקורות לגבי משך העבודות להקמת בריכת המורים, ולגבי מספר המשאיות שצפויות לעשות שימוש בכביש 425 לצורך בניית הבריכה והוצאת עפר ממנה.

לפי נתוני חברת מקורות, פרויקט בנייתה של בריכת המורים צפוי לכלול שלושה שלבים:

שלב א'  – שמשכו הצפוי הוא כ- 6 חודשים – עניינו ביצוע קו מים וביצוע דרך גישה לבריכת המורים (להבנתי, הכוונה היא לסלילת דרך המובילה מכביש 425 לתוך יער המורים. כפי שצוין לעיל, דרך זו נכללה במסמכיה המנחים של תת"ל 24). בשלב א' צפויה בכביש 425 נסיעה של כ- 9 משאיות ליום (כ- 18 משאיות בשני כיווני נסיעה).

שלב ב' – שמשכו הצפוי הוא כ- 12 חודשים – עניינו ביצוע עבודות עפר בבריכת המורים (להבנתי, הכוונה היא, בין היתר, לחפירת הבריכה). בשלב ב' צפויה בכביש 425 נסיעה של כ- 29 / 32 משאיות ליום (כ- 58 / 64 משאיות בשני כיווני נסיעה).

שלב ג' – שמשכו הצפוי הוא כ- 12 חודשים – עניינו ביצוע בריכת המורים. בשלב ג' צפויה בכביש 425 נסיעה של כ- 3 משאיות ביום (כ- 6 משאיות בשני כיווני נסיעה).

כפי שניתן להיווכח, שלב ב' שמשכו כשנה, צפוי להוות את תקופת השיא מבחינת שימוש המשאיות בכביש 425 לצורך חפירתה ובנייתה של בריכת המורים. מדובר בכ- 30 משאיות ליום (60 משאיות בשני כיווני נסיעה).

37.	מטרת הדו"ח שערך ד"ר לינק לבקשתה של מועצה מקומית הר-אדר, הייתה להעריך את ההשפעה שתהיה לתנועת המשאיות הקשורות לחפירתה של בריכת המורים, על התנועה בכביש 425 בחלק המזרחי-צפוני שלו (בין הכפר אבו-גוש ליישוב הר-אדר), על סדירות התנועה, ובעיקר על רמת הבטיחות הצפויה בכביש עקב תנועת המשאיות. המסקנה אליה בא ד"ר לינק היא כי תוספת תנועה של עשרות משאיות ליום בתקופת השיא, ייצור סיכון חמור לתושבי הר-אדר המשתמשים בכביש. כך, הן נוכח המאפיינים הגאומטריים הבעייתיים של הכביש, הנחותים מההנחיות הרשמיות לתכנון; הן נוכח רוחב הנתיבים ורוחב שולי הכביש (ודוק, בקטע בין דרך השלום באבו-גוש לבין מוסד ידידה אין שוליים כלל והדרך בקטע זה צרה וחסרת מדרכות); והן נוכח תנועת אוטובוסים ומיניבוסים המסיעים את ילדי היישוב הר-אדר למוסדות חינוך. לדעת ד"ר לינק, הכנסת אלמנט חדש של "משאיות-ענק" כלשונו, תחריף את הסיכון הקיים בכביש ממילא. לגישתו, יש להימנע מהכנסת משאיות כבדות – במיוחד בקטע ליד מוסד ידידה – כל עוד הכביש לא הורחב והוסדר.

38. 	רשות הרישוי של הות"ל סברה כי יש מקום להורות על חידוש היתר הבנייה, כשמשמעות הדבר היא כי ייעשה שימוש בכביש 425 בעת העבודות להקמת בריכת המורים. עיון בהחלטותיה של רשות הרישוי, מעלה כי השיקולים התעבורתיים והבטיחותיים נבחנו על ידה, וכי עמדתו של ד"ר לינק נבחנה על-ידי היועץ התעבורתי של הות"ל, מהנדס התנועה עופר סלעי (להלן: המהנדס סלעי) בטרם קבלת החלטה על-ידי רשות הרישוי.

ודוק, מבדיקת החומר שהוגש לעיוני עולה כי מלכתחילה, חווֹת-הדעת שהיו לפני רשות הרישוי של הות"ל טרם מתן ההחלטה הראשונה מיום 25.12.2017, היו חוות-דעת של יועץ התעבורה מטעם מקורות, מהנדס התנועה נתן פרי (להלן: המהנדס פרי), שהתייחס בעיקר לסוגיית עומסי התנועה הצפויים בכביש, וסבר כי לא צפויה ירידה ברמת השירות לנהגים בכביש 425 עקב תוספת משאיות; וכן חוות-דעתו של ד"ר לינק מטעם העותרים שתוארה לעיל, ואשר התייחסה לסוגיית בטיחות הכביש. העמדה הכתובה שהייתה לפני רשות הרישוי מטעם יועץ התנועה של הות"ל, המהנדס סלעי, הייתה תכתובת מייל בין המהנדס סלעי לבין מנהל תחום רישוי בות"ל מיום 4.11.2017 (קרי- טרם העברת חוות-דעתו של ד"ר לינק לעיון רשות הרישוי בישיבה שהתקיימה במשרדי הות"ל ביום 26.11.2017). וזו הייתה לשון תכתובת המייל של המהנדס סלעי:

"יובל שלום,

במידה ואכן מדובר על הכמות הזו של המשאיות ופריסתן הרי שאין כל בעיה עם הפרויקט והוא איננו מעמיס על הכביש יתר על המידה.

גם אם נפח תנועה כפול ומשולש עדיין לא מהווה כל בעיה תנועתית.

אני מבין שלתושבים זה נראה הרבה/מפחיד וכו'...אבל רמת השירות בכביש ונפחי התנועה הקטנים לא דורשים שום דבר מיוחד.

לגבי הסדר התנועה בצומת רצוי להראות נתיבי שמאלה (כך במקור-ד.כ.ל) לאור התמשכות הפרויקט.

אני מניח שכשנת"י יבחנו את זה הם יבקשו להוסיף זאת כמו גם תאורה".

בהחלטתה הראשונה של רשות הרישוי מיום 25.12.2017 נקבע בהקשר התעבורתי כדלקמן:

"הועדה לא התעלמה מהטענות שהועלו על ידי תושבי הר אדר וראש המועצה המקומית בישיבה שהתקיימה במשרד הות"ל בעניין (הכוונה לישיבה מיום 26.11.2017 בה נטל חלק גם ד"ר לינק, ובה הוגשה חוות-דעתו לעיון רשות הרישוי כפי שפורט בפס' 24 לדבריי לעיל – ד.כ.ל), אך היא סבורה כי אין בהן כדי לשנות את ההחלטה שלעיל.

...

2. סיכון תחבורתי-בטיחותי מהתנועה כביש 425, בקטע המוביל מאבו גוש להר אדר, עקב תנועה רבה הצפויה כתוצאה ממעבר משאיות עפר האמורות לנוע בציר זה בתקופה ההקמה –

דוחות תנועה עדכניים, שנמסרו לות"ל, הן ע"י מקורות והן ע"י היועץ המיוחד של המועצה המקומית הר אדר, נבחנו על ידי יועץ התנועה של הות"ל, אשר קבע כי אין כל בעיה עם הפרויקט והוא איננו מעמיס את הכביש יתר על המידה (הוא אף ציין כי גם אם היה נפח תנועה כפול ומשולש עדיין לא מהווה כל בעיה תנועתית). יצוין כי המקום לדון בצרכי היישוב לדרך גישה חדשה אינו במסגרת בקשה זו, אלא במוסד התכנון המתאים לכך – הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים".

כאמור, בעקבות מכתב באי-כוח המועצה המקומית הר-אדר לרשות הרישוי של הות"ל מיום 28.12.2017, שהעלה פעם נוספת את טענת אי בטיחותו של כביש 425, דנה רשות הרישוי שוב בעניין, והחליטה בהחלטתה השנייה מיום 3.1.2018 כדלקמן:

"רקע

הבקשה להארכת תוקף ההיתר עבור הקמת בריכת המורים אושרה ברשות הרישוי בתאריך 25.12.2017, ישיבה מס' 02/2017.

בהיבט התעבורתי, הטענה כי תנועת משאיות העפר, בעת תקופת ההקמה, תהווה סיכון תעבורתי-בטיחותי בכביש 425 נבחנה על ידי יועץ התחבורה של הות"ל אשר קבע כי אין כל בעיה עם הפרויקט והוא אינו מעמיס על הכביש יתר על המידה. המלצה זו התקבלה על ידי רשות הרישוי.

המלצה נוספת של יועץ התנועה הייתה כי יש להראות נתיב השתלבות ביציאה שמאלה מהאתר מכיוון שמדובר על משאיות עמוסות וכי נתיב האטה לפנייה ימינה מתוך האתר מחויב אף הוא וזאת כדי למנוע תאונת חזית אחור.

המלצת צוות הות"ל היא לדרוש אישור עדכני של רשות התמרור, עבור הסדרי התנועה בפרויקט, לאור המלצה זו של יועץ התנועה של הות"ל.

...

החלטת רשות הרישוי בישיבה מס' 1/2018, מתאריך3.1.2018:

1. לאשרר את החלטת רשות הרישוי 07/2017 מיום 25.12.2017 ולחדש את תוקף ההיתר בשנה נוספת, עד ליום 05.08.2018.

2. תנאי לתחילת עבודות הביצוע הוא קבלת אישור עדכני של הסדרי התנועה על ידי רשות התמרור המוסמכת".

(ההדגשה למטה אינה במקור-ד.כ.ל)

מנוסח ההחלטה השנייה הנ"ל עולה בבירור כי רשות הרישוי שבה והתייעצה עם המהנדס סלעי טרם מתן החלטתה, והראיה לכך היא שנוספה המלצה לגבי נתיב האטה לפנייה ימינה שלא נזכרה במייל של המהנדס סלעי מיום 4.11.2017 (כך גם נמסר באולם הדיונים מפי ב"כ המדינה).

39.	הטענות המרכזיות של העותרים בהקשר זה הן כדלקמן: ראשית, כי לא הייתה לפני רשות הרישוי תשתית מספקת לקבלת החלטתה לחדש את היתר הבניה על-אף הסיכון התעבורתי-בטיחותי. שנית, כי ההחלטה לאשר את השימוש בכביש 425 הנה בלתי סבירה באורח קיצוני עקב הסיכון הנטען לחיי אדם. ושלישית, כי מתשובת מקורות לעתירה עולה כי רשות הרישוי חרגה מסמכותה בקשר להיבט התעבורתי.

40.	בהתייחס לטענות אלה, אומר כי מהחלטות רשות הרישוי ומתשובת המדינה עולה כי רשות הרישוי התייעצה עם מהנדס התנועה סלעי מטעמה טרם קבלת החלטותיה. אכן, לא הייתה מונחת לפני רשות הרישוי חוות-דעת מפורטת בכתב מטעם המהנדס סלעי טרם קבלת ההחלטות, אולם העותרים לא הצביעו על קיום חובה כזו לפי דין (ראו והשוו: זמיר הנ"ל, עמ' 1201 שם נאמר כי התייעצות יכולה להיעשות גם בעל-פה; עוד ראו והשוו: שרית דנה ושלום זינגר דיני תכנון ובנייה כרך א, בסוף עמ' 594 (2015)).

יוער כי בדיעבד, לצורך הכנת כתב התשובה בהליך שלפניי, התבקש יועץ התנועה של רשות הרישוי המהנדס סלעי, לפרט בכתב את עמדתו לעניין טענות העותרים. הדו"ח בחתימתו של המהנדס סלעי צורף כנספח 16 לכתב התשובה מטעם המדינה. מאחר שהדו"ח הנ"ל הוא מיום 4.2.2018 והוכן לצורך ההליך לפניי, ממילא ברור כי הוא לא היה לפני רשות הרישוי במתכונתו הכתובה. ודוק, אילו היה בדו"ח הכתוב של המהנדס סלעי כדי להוסיף עניין מהותי ביחס לעמדה שהובאה על-ידו לפני רשות הרישוי, לא הייתי מאפשרת את הגשת הדו"ח כעת, משלא הונח מלכתחילה לפני רשות הרישוי (ראו: עע"ם 5239/09 אדם טבע ודין נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה-מחוז מרכז, [פורסם בנבו] פס' 10 (16.9.2009)). דא עקא, עיון בדו"ח מעלה כי המסמכים עליהם התבסס המהנדס סלעי לצורך כתיבת הדו"ח הנם אותם מסמכים שהיו בידי רשות הרישוי טרם קבלת ההחלטות נשוא העתירה. בדו"ח הכתוב בחתימתו, התייחס המהנדס סלעי למאפייני כביש 425 (לרבות לעובדה כי בקטעים מסוימים הוא נעדר שוליים). בסיום הדו"ח, בפרק המסקנות וההמלצות בדו"ח, חזר המהנדס סלעי על עמדתו לפיה אין צורך בהרחבה ובהסדרה של נתיבי הנסיעה בכביש 425 לטובת ביצוע העבודות של בריכת המורים; וכי בצומת הכניסה יש לייצר נתיב ימינה. כמו כן, המהנדס סלעי שב על המלצה (שלא נזכרה בהחלטת רשות הרישוי אולם אין מחלוקת בין הצדדים שהיא סוכמה בעבר בישיבה בין מקורות להר-אדר), ולפיה שעות התנועה בפרויקט יוגבלו לשעות 09:00 עד 15:00 כדי להימנע מנסיעת משאיות הפרויקט בכביש 425 בשעות עומס של בוקר וצהריים. הנה כי כן, הדו"ח הכתוב משקף את עמדת המהנדס סלעי כפי שהייתה לפני רשות הרישוי טרם קבלת החלטותיה, כעולה מהאמור בהן.

שונים הדברים לגבי חוות-הדעת של יועץ התעבורה ד"ר שלום הקרט (להלן: ד"ר הקרט) מיום 25.2.2018, אשר מקורות צירפה לכתב תשובתה. מדובר בחוות-דעת שלא הייתה לפני רשות הרישוי של הות"ל ולא נבחנה על-ידה. בנסיבות אלה, אין מקום כי בית-המשפט יידרש לבחינתה. למען הסר ספק יובהר, כי מדובר בחוות-דעת שמתיישבת עם ההחלטה אליה הגיעה רשות הרישוי, ולפיכך אין היא מחייבת השבת הדיון לרשות הרישוי לשם התייחסות אליה.

41.	על רקע כל אלה, המסקנה המתבקשת לדעתי היא כי רשות הרישוי שקלה את חוות-הדעת של המהנדס פרי מטעם מקורות, את חוות-הדעת של ד"ר לינק, ואת טענות העותרים לגבי אי בטיחות כביש 425. כמו כן, רשות הרישוי התייעצה עם יועץ התנועה מטעמה, המהנדס סלעי. רשות הרישוי לא התעלמה מטיעוני העותרים ובחנה אותם. בסופה של דרך, במסגרת החלטתה השנייה מיום 3.1.2018, ראתה רשות הרישוי להעדיף את עמדתו המקצועית של המהנדס סלעי, יועץ התנועה של הות"ל, וקבעה כי אין מניעה עקרונית לעשות שימוש בכביש 425, בכפוף לצורך בקביעת הסדרי תנועה על-ידי רשות התמרור (שהיא גוף בעל מומחיות בעניין ומוסמך לקביעת הסדרי תנועה לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961). החלטת רשות הרישוי תואמת את המסמך המנחה של תת"ל 24, שראה בכביש 425 כדרך גישה לבריכת המורים. מדובר בהחלטה מקצועית שהתקבלה לאחר שהסיכונים הטמונים בכביש 425 הובאו לפני רשות הרישוי, וחזקה עליה כי הבינה את האחריות המונחת על כתפיה בעת בחינתם. בסופה של שקילה, ראתה רשות הרישוי להעדיף את דעת יועץ התנועה מטעמה. כידוע, "הלכה עמנו כי מוסד תכנון רשאי להעדיף את חוות הדעת של הגורמים והמומחים מטעמו על פני אלו של המתנגדים לתכנית" (בג"צ 3917/14 פורום הארגונים למען יער ירושלים נ' הועדה הארצית לתכנון ובניה, [פורסם בנבו] פס' 20 (17.12.2014), ודברים אלה נכונים בשינויים המחויבים גם בענייננו.

אוסיף כי במסגרת העתירה שלפניי, נדרש גם משרד התחבורה (המשיב 3 לעתירה) להביע עמדה ביחס לטענות העותרים ככל שהן נוגעות למישור התעבורתי-בטיחותי. בפס' 64 לכתב התשובה מטעם המדינה, צוין כי המפקח על התעבורה במחוזות ירושלים והדרום, התבקש להידרש לטענות העותרים במישור הבטיחותי לעניין תנועת המשאיות הצפויה בכביש 425, ולשם כך הועברו לעיונו הדו"ח של המהנדס סלעי, יועץ התנועה של הות"ל; חוות-הדעת של ד"ר לינק, המומחה מטעם העותרים; וכן חוות-דעת של ד"ר הקרט, המומחה מטעם מקורות. לאחר עיון במכלול חוות-הדעת, עמדת משרד התחבורה הנה כי ככלל, תוספת משאיות על הכביש הנדון עשויה להגדיל את הסיכון הבטיחותי בכביש. עם זאת, עמדת משרד התחבורה היא כי ניתן להפחית את הסיכון שעלול להיווצר מנסיעת המשאיות, באמצעות יישום המלצות יועצי התנועה, כמו גם הגבלת שעת תנועת המשאיות בגין הפרויקט לשעות 09:00-15:00 בלבד. בכתב התשובה של המדינה צוין כי המלצות יועצי התנועה של הות"ל (המהנדס סלעי) ומקורות (ד"ר הקרט) מקובלות על משרד התחבורה, ואכן עשויות להביא לשיפור ברמת הבטיחות. הכוונה היא להמלצות כגון: שטיפת גלגלי המשאיות באתר מקורות טרם יציאתן לדרך, כדי למנוע היווצרות שכבת בוץ על כביש 425 שעלולה לפגוע ברמת ההתנגדות להחלקה; הגבלת מהירות הנסיעה בכביש ל- 50 קמ"ש עקב האילוצים הגאומטריים הקיימים בדרך; הצבת פקח ליד צומת-ידידה כדי למנוע מעבר בו-זמני של שתי משאיות בקטע כביש שהוא צר ונעדר שוליים; ועוד. המלצות אלה מקובלות במלואן גם על מקורות שהתחייבה ליישמן אם וככל שיתקבל אישור עדכני של רשות התמרור לכך.

בהתחשב בכל אלה, לא נמצאה לי עילה לקבוע כי החלטתה של רשות הרישוי חורגת ממתחם הסבירות באורח קיצוני. כבר נפסק כי: "אכן, לעולם לכל בעיה יהיו פותרים ופתרונים אחדים. ייתכן אף שבית-המשפט ייטה אחר החלטה המבכרת פתרון זה ולא פתרון אחר. אין בכך כדי להביא את בית-המשפט להחליף את שיקול-דעתה של הרשות בשיקול-דעתו" (בר"מ 3186/03 מדינת ישראל נ' עין דור, פ"ד נח(4) 754, 766 (2004)).

42.	אוסיף כי משסברה רשות הרישוי על-בסיס המלצת יועץ התנועה מטעמה כי השימוש בכביש 425 הוא אפשרי בהיבט התעבורתי-בטיחותי (בכפוף לקביעת הסדרי תנועה על-ידי רשות התמרור שלה המומחיות בנושא); ומשעמדה זו תואמת את המסמך המנחה של תת"ל 24 שראה בכביש 425 דרך גישה לבריכת המורים; אינני סבורה כי הייתה חובה על רשות הרישוי לבחון חלופות לכביש זה. טענה זו אף לא נטענה בכתב העתירה, אלא הועלתה בתשובותיהן של משיבות 7-8 שאינן בגדר עותרות. במאמר מוסגר אציין כי מתשובת המדינה עולה כי החלופות שהוצעו על-ידי משיבות 7-8 אינן ישימות: חלופה אחת מתבססת על דרך עפר תלולה ובלתי סלולה שלא מתאימה לתנועת משאיות. החלופה השנייה מציעה פתרון לקטע מסוים בלבד בכביש 425, והיא מתבססת על כביש שמצוי בהליכי תכנון ושלפי המדינה לא צפוי שביצועו יסתיים בשנים הקרובות (פס' 76-77 לתשובת המדינה).

43. 	לבסוף, אתייחס לטענה שהעלה ב"כ העותרים בעיקרי הטיעון ובדיון לפניי, ולפיה המלצת יועץ התנועה של ות"ל, המהנדס סלעי, בדבר הוספת נתיבי השתלבות והאטה בצומת המחברת בין כביש 425 לבין דרך הגישה לבריכת המורים, מצריכה שינוי תכנוני, ולפיכך החלטה רשות הרישוי מהווה חריגה מסמכות. בעניין זה, התבסס ב"כ העותרים על מכתב של מנהל הפרויקט במקורות לרשות הרישוי של הות"ל מיום 28.2.2018, שצורף כנספח 3 לכתב התשובה של מקורות. באותו מכתב, צוין כי ההמלצה של יועץ התעבורה של הות"ל בדבר הוספת נתיבים בצומת המחברת בין כביש 425 לדרך הגישה לבריכת המורים, איננה ישימה שכן הנתיבים המוצעים אינם מעוגנים בתכנית, הם אינם נכללים בתחום ההכרזה על הדרך של חברת נתיבי ישראל, וההצעה אף תחייב כריתה של עשרות עצים נוספים. בהמשך המכתב הנ"ל, ציין מנהל הפרויקט של מקורות כי יועץ התעבורה מטעם מקורות, ד"ר הקרט, המליץ בחוות-דעתו על פתרון חלופי של פסי הרעדה בהתקרבות לצומת האמורה.

בהתייחס לכל אלה, אשיב כי ראוי לדייק לעניין קביעותיה של רשות הרישוי. בכל הנוגע להמלצת המהנדס סלעי לעניין נתיבי ההשתלבות וההאטה, לא הביעה רשות הרישוי כל עמדה בהחלטתה. תחת זאת, היא ראתה לקבוע כי הסדרי התנועה ייקבעו על-ידי רשות התמרור המוסמכת, ואישורה העדכני של רשות התמרור יהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודה לפי ההיתר שחוּדש. רשות התמרור המוסמכת (שכאמור, בדיון לפניי נמסר כי היא רשות התמרור המרכזית) טרם קיבלה החלטה בעניין, וממילא אין ביכולתי לומר האם המלצת יועץ הות"ל מחייבת שינוי תכנוני, והאם פתרון של הצבת פסי האטה בצומת הרלוונטית כפי שהציעה מקורות, יכול להוות פתרון חליפי הולם. בהתאם להחלטת רשות הרישוי של הות"ל, עניינים אלה יישקלו על-ידי רשות התמרור, והיא תחליט בהם לפי סמכותה. יודגש כי תנאי לתחילת ביצוע העבודות הוא מתן אישור להסדרי התנועה על-ידי רשות התמרור, על כל המשתמע מכך.

44.	סיכומם של דברים; לא מצאתי לקבל את טענת העותרים לפיה החלטת רשות הרישוי לחידוש ההיתר חרגה ממתחם הסבירות חריגה קיצונית המחייבת התערבות שיפוטית.

בקשות העותרים לפרטים נוספים

45.	העותרים הגישו שתי בקשות לפרטים נוספים: האחת כלפי המדינה, והשנייה כלפי מקורות. חלק מהפרטים הנוספים שהתבקשו על-ידי ב"כ העותרים, נמסרו במסגרת התגובות של המדינה ומקורות. לגבי החלק האחר - הבקשות נותרו בעינן, שכן המדינה ומקורות התנגדו למסירת הפרטים מטעמים שפורטו בתגובותיהן. עיינתי בבקשות ובתגובות המדינה ומקורות ביחס לפרטים שלא נמסרו, ואני סבורה כי דין הבקשות בעניינם להידחות (כפי שאף הובהר בדיון במעמד הצדדים). כידוע, תקנה 11(א) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, קובעת כי תכליתם של הפרטים הנוספים היא: "הבהרה או השלמה של נימוקים שבעובדה או שבחוק, הנזכרים בכתב התשובה או הנוגעים להם". לפי ההלכה הפסוקה, בקשה לפרטים נוספים לא נועדה לספק לצד שכנגד ראיות המצויות בשליטת בעל-דין, או להוות תחליף לגילוי מסמכים או לחקירות נגדיות כנהוג בהליך אזרחי. תקנה 11(ד) מוסיפה כי: "לא יצווה בית המשפט... על מתן פרטים נוספים אם אינם דרושים לצורך הכרעה בעתירה".

בחינת הפרטים הנוספים שנותרו במחלוקת מעלה כי הם התייחסו לעניינים בכתבי התשובה שאינם דורשים כשלעצמם הבהרה או השלמה (כגון: בקשה למסמכים לגבי טענת מקורות כי היו מספר גורמים שהובילו לעיכוב בביצוע פרויקט בריכת המורים); עניינים שאינם דרושים לצורך הכרעה בעתירה (כגון בקשת פרטים בנוגע לשיקום נופי, או בנוגע לפנייה לרשות התמרור, או בנוגע לחוות-הדעת של ד"ר הקרט מטעם מקורות, שלא ראיתי להתבסס עליה משלא הובאה לפני רשות הרישוי); מסמכים המהווים תרשומות פנימיות; או פרטים נוספים שהם במהותם "שאלון". לפיכך, הבקשות נדחות.

הערה לסיום

46.	מקורות וקק"ל טענו בכתבי תשובתם כי העותרים פועלים על-יסוד שיקוליNIMBY ׁ (Not In My Back Yard) משהם מכירים בחשיבות הלאומית של מערכת המים החמישית אולם אינם מעוניינים בהקמת בריכת המורים בקרבת יישובם. העותרים בעיקרי הטיעון מטעמם טוענים אחרת. אינני רואה להידרש לשאלת המניעים שהובילו להגשת העתירה. הביקורת השיפוטית במסגרת הליך זה בחנה את ההחלטה שהתקבלה על-ידי פקיד היערות בנוגע לרישיון הכריתה, ואת ההחלטות שהתקבלו על-ידי רשות הרישוי של הות"ל בנוגע לחידוש היתר הבנייה של בריכת המורים, וזאת לפי עילות המשפט המנהלי והציבורי. משלא נמצאה עילה להתערבות שיפוטית בהחלטות אלה, דין העתירה להידחות.

סוף דבר

47.	העתירה נדחית. ממילא, צו הביניים מבוטל. עם זאת, ביטולו של צו הביניים יושהה עד יום 21.3.2018 בשעה 12:00 על-מנת לאפשר לעותרים לשקול הגשת הליך ערעורי ובקשה מתאימה, אם וככל שרצונם בכך.

העותרים יישאו בהוצאות ובשכ"ט עו"ד של המדינה (המשיבים 1-3) בסך כולל של 25,000 ₪; של מקורות בסך כולל של 25,000 ₪; ושל קק"ל בסך כולל של 12,000 ₪ (בשים לב לכך שחזית המחלוקת מול קק"ל נגעה לרישיון הכריתה בלבד).

5129371	המזכירות תמציא לב"כ הצדדים את פסק-הדין בהקדם.

54678313

ניתן היום,  כ"ח אדר תשע"ח, 15 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.

דנה כהן לקח 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן